FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Área Comercial Automotriz |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-300 – Setup de Firma Avanzada para NTFS |  |
| Nombre responsable: | Manuel Parra / Rodrigo Cerda |  |
| Correo electrónico: | joseparra.ext@tanner.cl / rodrigo.cerda@credinissan.cl |  |
| Id RFC: | GCTI- 300 |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: X |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 30-05-2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Activar, ambientar y verificar el funcionamiento del flujo NTFS que se dejó desactivado en la Fase I del Proyecto de Firma Electrónica. Para esto se requerirá hacer pruebas de regresión para confirmar que no se haya roto algún componente en la certificación del sistema cuando esta se hizo para las dos financieras TSF/NTSF.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Desde hace algunos meses (2024) TSF entró en régimen con la Fase 1 del proyecto de Firma Avanzada, completando el cambio de proveedor ACEPTA a ECERT. NTFS, en tanto deberá permanecer con SOVOS, debido a que su contrato no tenía condiciones de salida anticipada, venciendo este el 15-jul 2025. En base a este deadline, Nissan debe habilitar este cambio de proveedor antes de esta fecha y asegurar que todas las fuentes de información queden habilitadas para operar bajo el nuevo esquema. Este cambio traer como beneficio para Nissan, eficiencia y mejora robustez de la firma.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | __X__ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | __X_ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No se requieren actividades manuales adicional posterior a la implementación de los cambios.

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | monaco1-signature-ecert-api | API de gestión de FE para ECert | S | N |
| 2 | tanner-sing-ecert-api | API de Firma Electrónica para Ecert | S | N |
| 3 | af-corporate-signature-ecert | Función que obtiene doc desde WebHook | S | N |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | No contar con mecanismos de Firma Electrónica, podría afectar severamente los negocios realizados a partir del 15-jul 2025. | Ejecutar los fix correspondientes para poder avanzar en el proceso de switch entre proveedores. |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 01:00 hora |
| Tiempo para validación área que solicita: | 01:00 hora |
| Tiempo para vuelta atrás: | 02:00 horas |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla: No requerida

- Desplegar versiones anteriores de API’s intervenidas. - Ejecutar script de rollback que elimina datos en collection.

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS: monaco1-signature-ecert-api |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 100mb | 0mb | 100mb |
| Disco (GB) | Dato no entregado | 0mb | Dato no entregado |
| CPU (%) | 250mi | 0mi | 250mi |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado | - | Dato no entregado |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  | Dato no entregado |
| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO: monaco1-signature-ecert-api |  |  |  |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento 3 meses | Crecimiento 6 meses |
| Memoria (GB) | 100mb | 0mb | 200mb |
| Disco (GB) | Dato no entregado | 0mb | - |
| CPU (%) | 250mi | 0mi | 350mi |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado | - | - |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  | - |

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS: tanner-sing-ecert-api |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 100mb | 0mb | 100mb |
| Disco (GB) | Dato no entregado | 0mb | Dato no entregado |
| CPU (%) | 250mi | 0mi | 250mi |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado | - | Dato no entregado |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  | Dato no entregado |
| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO: tanner-sing-ecert-api |  |  |  |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | 100mb | 0mb | 200mb |
| Disco (GB) | Dato no entregado | 0mb | - |
| CPU (%) | 250mi | 0mi | 350mi |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado | - | - |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  | - |

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS: af-corporate-signature-ecert |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 100mb | 0mb | 100mb |
| Disco (GB) | Dato no entregado | 0mb | Dato no entregado |
| CPU (%) | 250mi | 0mi | 250mi |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado | - | Dato no entregado |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  | Dato no entregado |
| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO: af-corporate-signature-ecert |  |  |  |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | 100mb | 0mb | 200mb |
| Disco (GB) | Dato no entregado | 0mb | - |
| CPU (%) | 250mi | 0mi | 350mi |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado | - | - |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  | - |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Rodrigo Cerda |
| Fecha aprobación: | 27-05-2025 |

https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz/_testPlans/execute?planId=31484&suiteId=31486

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI ___       NO _X_

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 02-06-2025 | Hora: | 21:00 (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa