FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Seguridad TI y Ciberseguridad |  |
| Nombre iniciativa: | Despliegue de agentes Genians |  |
| Nombre responsable: | Mauricio Guerra |  |
| Correo electrónico: | Mauricio.guerra@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _X__ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 18-07-2024 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se requiere actualizar los concentradores VPN de Genians, para evitar inconvenientes se recomienda por la marca contar con el sistema operativo Ubuntu 24 (Actualmente cuentan con Ubuntu 22)

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Se debe implementar el cambio para evitar problemas con el Kernel al momento de actualizar la versión de funcionamiento en los concentradores. La marca ha certificado mediante el ticket TS-43371 que no se presentan problemas al momento de actualizar los concentradores si estos están en Ubuntu 24.-

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | _____ |  |
|  | Normal | _X__ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ____ Base de datos | _X_ Sistema operativo |
| ____ Hardware | ____ Software instalado | ____ Seguridad |
| __ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |
| IMPACTO EN PERSONAL |  |  |
| Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales: |  |  |
| No aplica. |  |  |

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Concentradores VPN | Cambio de concentrador VPN secundario. | S | N |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Durante la implementación se va a contar solamente con un concentrador disponible mientras se actualiza el secundario. | Se monitoreará el servicio que queda operativo, durante todo el ejercicio. Además, se avisará a los usuarios que en la ventana de tiempo que se está realizando la actividad, no se conecten dado que es posible que sufran desconexión del servicio. |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 01:00 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 00:30 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 01:30 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Restaurar la configuración original, tanto en el concentrador como en la red.

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual |  | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |
| APROBACIÓN DE QA |  |  |  |  |
| Nombre responsable QA: |  | Mauricio Guerra |  |  |
| Fecha aprobación: |  |  |  |  |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X__

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 21-07-2025 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  ______

CONCLUSIÓN: