FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Operaciones TI |  |
| Nombre iniciativa: | Actualizacion base mongo Atlas producción. |  |
| Nombre responsable: | Vladimir Escafi F. |  |
| Correo electrónico: |  |  |
| Id RFC: | TICKET |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: _ X _ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 18-jul 2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Atlas mongo que actualmente esta en versión6 se actualizara a la version 8, por medio una funcionalidad propia en Altas, por cada uno de los 3 cluster productivos

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

La versión actual (6.x) ha alcanzado fin de soporte programado por ATLAS, que es el 31 de Julio de 2025. La Nube ATLAS impone ejecutar el upgrade a la versión 8.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | _____X___ |  |
|  | Normal | _ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | _X__ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | ___ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

N/A

EVIDENCIAS

Validación de driver por DEVOPS.

no aparecen registros de version de tls, solo en archivos .go, pero ocupan el 1.2.

Validación características deprecadas en BBDD

Chequeo de Incompatibilidad con configuraciones o índices obsoletos   en BBDD : OK

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | AMICAR |  | S | N |
| 2 | Aplicacion Mobile Ejecutivos (AME) |  | S | N |
| 3 | Autenticación Tanner |  | S | N |
| 4 | Automotriz Cartola |  | S | N |
| 5 | Automotriz Mantenedor |  | S | N |
| 6 | Bot Sistema de imputaciones |  | S | N |
| 7 | Clave Tributaria |  | S | N |
| 8 | Core |  | S | N |
| 9 | CRM Enterprise Tanner |  | S | N |
| 10 | devops-assets |  | S | N |
| 11 | Ecosistema Digital |  | S | N |
| 12 | Empresas - Almacenamiento Comprobante Transferencias |  | S | N |
| 13 | Firma Electronica |  | S | N |
| 14 | Integración Cesión Factoring |  | S | N |
| 15 | Integración Dealer |  | S | N |
| 16 | Know Your Customer (KyC) |  | S | N |
| 17 | Leasing |  | S | N |
| 18 | Microservicios Tanner |  | S | N |
| 19 | Monaco 1.0 |  | S | N |
| 20 | Monaco 2.0 |  | S | N |
| 21 | Nissan |  | S | N |
| 22 | Notificaciones Tanner |  | S | N |
| 23 | Payments Tanner |  | S | N |
| 24 | Portal Deudores |  | S | N |
| 25 | Proyecto inComm |  | S | N |
| 26 | Publicaciones Dicom |  | S | N |
| 27 | Riesgo Empresa |  | S | N |
| 28 | Sistema de Log y Trace Tanner |  | S | N |
| 29 | Sitio Privado de Factoring 2.0 |  | S | N |
| 30 | Sitio Privado Factoring (SPF) |  | S | N |
| 31 | Templates |  | S | N |
| 32 | Vacaciones Tanner |  | S | N |
| 33 | AMICAR |  | S | N |
| 34 | Aplicacion Mobile Ejecutivos (AME) |  | S | N |
| 35 | Autenticación Tanner |  | S | N |
| 36 | Automotriz Cartola |  | S | N |
| 37 | Automotriz Mantenedor |  | S | N |
| 38 | Bot Sistema de imputaciones |  | S | N |
| 39 | Clave Tributaria |  | S | N |
| 40 | Core |  | S | N |
| 41 | CRM Enterprise Tanner |  | S | N |
| 42 | devops-assets |  | S | N |
| 43 | Ecosistema Digital |  | S | N |
| 44 | Empresas - Almacenamiento Comprobante Transferencias |  | S | N |
| 45 | Firma Electronica |  | S | N |
| 46 | Integración Cesión Factoring |  | S | N |
| 47 | Integración Dealer |  | S | N |
| 48 | Know Your Customer (KyC) |  | S | N |
| 49 | Leasing |  | S | N |
| 50 | Microservicios Tanner |  | S | N |
| 51 | Monaco 1.0 |  | S | N |
| 52 | Monaco 2.0 |  | S | N |
| 53 | Nissan |  | S | N |
| 54 | Notificaciones Tanner |  | S | N |
| 55 | Payments Tanner |  | S | N |
| 56 | Portal Deudores |  | S | N |
| 57 | Proyecto inComm |  | S | N |
| 58 | Publicaciones Dicom |  | S | N |
| 59 | Riesgo Empresa |  | S | N |
| 60 | Sistema de Log y Trace Tanner |  | S | N |
| 61 | Sitio Privado de Factoring 2.0 |  | S | N |
| 62 | Sitio Privado Factoring (SPF) |  | S | N |
| 63 | Templates |  | S | N |
| 64 | Vacaciones Tanner |  | S | N |
| 65 | AMICAR |  | S | N |
| 66 | Aplicacion Mobile Ejecutivos (AME) |  | S | N |
| 67 | Autenticación Tanner |  | S | N |
| 68 | Automotriz Cartola |  | S | N |
| 69 | Automotriz Mantenedor |  | S | N |
| 70 | Bot Sistema de imputaciones |  | S | N |
| 71 | Clave Tributaria |  | S | N |
| 72 | Core |  | S | N |
| 73 | CRM Enterprise Tanner |  | S | N |
| 74 | devops-assets |  | S | N |
| 75 | Ecosistema Digital |  | S | N |
| 76 | Comprobante Transferencias |  | S | N |
| 77 | Firma Electronica |  | S | N |
| 78 | Integración Cesión Factoring |  | S | N |
| 79 | Integración Dealer |  | S | N |
| 80 | Know Your Customer (KyC) |  | S | N |
| 81 | Leasing |  | S | N |
| 82 | Microservicios Tanner |  | S | N |
| 83 | Monaco 1.0 |  | S | N |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 |  | Se provisiona apoyo de Desarrollo para posibles problemas luego de cambio a versión 8 ,para este lunes 21. |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:30 minutos |
| Tiempo para validación área que solicita: | 00:60 minutos |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

NO ES FACTIBLE VUELTA ATRAS, LA NUBE ATLAS IMPONE EL UPGRADE.

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 0mb | 0mb | 0mb |
| Disco (GB) | 0mb | 0mb | 0mb |
| CPU (%) | 0mi | 0mi | 0mi |
| Tráfico red (Kbps) | - | - | - |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento 3 meses | Crecimiento 6 meses |
| Memoria (GB) | 100mb | 0mb | 200mb |
| Disco (GB) | Dato no entregado | 0mb | - |
| CPU (%) | 250mi | 0mi | 350mi |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado | - | - |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  | - |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Oneiza Hernandez |
| Fecha aprobación: | 18-07-2025 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI ___       NO __ X __

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 21-07-2025 | Hora: | 21:00 (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: __X___

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa