FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Área Comercial Automotriz |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-387 – Fix Cambios estructura Pagaré V2 |  |
| Nombre responsable: | Manuel Parra / Karen Bravo |  |
| Correo electrónico: | joseparra.ext@tanner.cl / karen.bravo@tanner.cl |  |
| Id RFC: | GCTI-260 - Firma Digital - Creación mandato pagaré - fase 2 |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: _ X _ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 08-ago 2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

- Modificación “Template Pagaré V2 Módulo de Impresión” - Se agrega nueva variable al documento arriba descrito. - Dentro de la vista de los documentos que existe en módulo de impresión se crea script para actualizar lista de nombres de apoderados de Tanner. Adicional otro script para creación de nuevo apoderado.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

El 14-jul 2025 se recibe Change Request desde el área de negocio, en el cual de modifica el documento “Pagaré versión 2” del módulo de impresión descritas a continuación: - Estructura de la firma - Agregar firmante al listado que se encuentra en el módulo - Eliminar glosa del pagaré - Cambiar la palabra suscriptor por deudor. Esto traerá eficiencia operacional, ya que, el notario no legalizará los pagarés sin estos cambios. Antes de este PaP, se continúan modificando manualmente.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | _X__ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No se requieren actividades manuales adicional posterior a la implementación de los cambios.

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | monaco1-middleware-api | Disponibiliza variables que generan los docs. | S | N |
| 2 | generate-documents-api | Genera el documento a partir de las variables entregadas por el Middleware (MW) API. | S | N |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Riesgos asociados a comportamiento no deseado posterior a la implementación | La medida de mitigación sería rollback. |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:30 minutos |
| Tiempo para validación área que solicita: | 00:45 minutos |
| Tiempo para vuelta atrás: | 00:75 minutos |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

- generate-documents-api https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_build/results?buildId=102609&view=results - monaco1-middleware-api https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_build/results?buildId=102134&view=results - Alternativa de rollback # 2 (Despliegue a través de imágenes) Ejecutar - generate api: B-102608 Ejecutar - middleware api: B-102133

| - ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS: generate-documents-api |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 0mb | 0mb | 0mb |
| Disco (GB) | 0mb | 0mb | 0mb |
| CPU (%) | 0mi | 0mi | 0mi |
| Tráfico red (Kbps) | - | - | - |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |
| - ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO: generate-documents-api |  |  |  |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento 3 meses | Crecimiento 6 meses |
| Memoria (GB) | 100mb | 0mb | 200mb |
| Disco (GB) | Dato no entregado | 0mb | - |
| CPU (%) | 250mi | 0mi | 350mi |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado | - | - |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  | - |

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS: monaco1-middleware-api |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | Dato no entregado | 10% | Dato no entregado |
| Disco (GB) | Dato no entregado |  | Dato no entregado |
| CPU (%) | Dato no entregado | 10% | Dato no entregado |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado |  | Dato no entregado |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  | Dato no entregado |
| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO: monaco1-middleware-api |  |  |  |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento 3 meses | Crecimiento 6 meses |
| Memoria (GB) | Dato no entregado | 10% | Dato no entregado |
| Disco (GB) | Dato no entregado |  | Dato no entregado |
| CPU (%) | Dato no entregado | 10% | Dato no entregado |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado |  | Dato no entregado |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  | Dato no entregado |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Oneiza Hernandez |
| Fecha aprobación: | 05-08-2025 |

https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz/_testPlans/execute?planId=31310&suiteId=31967

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI ___       NO __ X __

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 12-08-2025 | Hora: | 21:00 (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa