FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Redes y Comunicación |  |
| Nombre iniciativa: | Actualizar Switch Cisco 9300 CM, el Golf y DCs |  |
| Nombre responsable: | Hernan Chacon |  |
| Correo electrónico: | Hernan.chacon@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: X |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 08-08-2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

El Presente documento, describe la actualización del sistema operativo del Switch en la capa de distribución de usuarios (estado y el Golf) capa de enlaces wan, switch WAN (panamericana) y capa de interconexión (panamericana) a la última versión sugerida por el fabricante. Equipos para actualizar: Fase 1: - STACK-DIS-ELGOLF (172.17.6.5) Fase 2: - STACK-DIST-ESTADO (10.0.1.1) - SW-CCTV-ESTADO (192.168.40.10) - SW-SRVACC-ESTADO (192.168.40.26) Fase 3: - STACK-INTX-PANAM.tanner.cl (192.168.41.242) - STACK WAN PANAM (192.168.40.137) Versión actual: - 17.05.03 Versión Sugerida: - 17.12.05

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Corrección Bugs encontrados para formar conexiones redundantes con el protocolo LACP y corrección vulnerabilidades detectadas en la versión 17.05.03

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| _X_ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ___ Hardware | ____ Software instalado | ___ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

Solo personal al momento de la actividad para validar y certificar conexión. - Redes (Turno)

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | WiFi, línea swift CCTV Estado | Perdida de red de usuario y accesos ( wifi, cable) | 60 min |  |
| 2 | Enlaces internet | Perdida de conexión del sitio sitio secundario y enlaces | 30 min |  |
| 3 | Conexión Sitio Contingencia | Perdida de conexión del sitio sitio secundario | 30 min |  |
| 4 | Wifi, el Golf | Perdida de red de usuario y accesos ( wifi, cable) | 30 |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Sitio sin conectividad durante la actividad | Ejecución fuera de horario. |
| 2 |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 60 min |
| Tiempo para validación área que solicita: | 15 min |
| Tiempo para vuelta atrás: | 150 min |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Carga de imagen anterior en equipos.

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | N/A |
| Fecha aprobación: | N/A |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 13-08-2025 | Hora: | 21:30 (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: __x__

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: 06-08-2025