FORMULARIO PRESENTACIÓN A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Contabilidad y Administración - (SAP-FICO y SAP-MM) |  |
| Nombre iniciativa: | SAP TSF MODULO TRM |  |
| Nombre responsable: | Eduardo Ferrer |  |
| Correo electrónico: | eduardoferrer.ext@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _X__ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 18-05-2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Sistema SAP. Se necesitan las siguientes mejoras en el módulo de TRM en SAP, son modificaciones en los esquemas contables de productos como FFMM- Pacto de Retro-compra CLP y Bonos Activos. - Fondos Mutuos USD En el producto de fondos mutuos USD, cuando se realiza una venta por el módulo hay una contabilización que se encuentra mal parametrizada. Ej op 15289 Venta fondo mutuo USD - Pacto de Retro-compra CLP En el producto de Pacto de Retro-compra CLP, cuando se realiza el proceso de devengo de intereses en el módulo hay una contabilización que se encuentra mal parametrizada. Ej op 15140 devengo al 31.03.2025 - Bono Activo - Disponible para la Venta - Largo Plazo En el producto de Bono Activo - Disponible para la Venta - Largo Plazo, se necesita que no sea a largo plazo, sino que quede en el corto plazo, adjunto las clases de actualización donde debe ser reemplazada la cuenta. Cuenta de mayor; Clase de actualización; Clave Contabilizacion; DenominaciónClase de actualización; TRANSACCION; NUEVA CUENTA. 1500001504; DBT_C004; 50; Amortización negativa (en alta/baja); TBB1; 1000001741. 1500001504; MM1100-; 40; Inversión/Incremento; TBB1; 1000001741. 1500001504; MM1108-; 40; Inversión / Gastos Emisión Sobre la PAR; TBB1; 1000001741. 1500001504; MM1120+; 50; Inversión/Reembolso final; TBB1; 1000001741. 1500001504; TRA_A; 50; Traslado Largo a Corto Plazo Activo; TPM1; 1000001741. 1500001504; TRA_A_R; 40; Reversa Traslado Largo a Corto Plazo Activo; TPM1; 1000001741. 1500001504; V200_FC; 40; Valoración T/C 2 niveles: Revaloriz.título Forward Cobertura; TPM1; 1000001741. 1500001504; V201_FC; 50; Valoración T/C 2 niveles: Amortización título Forward Cobert; TPM1; 1000001741. 1500001504; V300; 40; Amortización valoración (positiva) neto; TPM1; 1000001741. 1500001504; V301; 50; Amortización valoración (negativa) neto; TPM1; 1000001741. 1500001504; VR200_FC; 50; Anulación valoración 2 niveles: Reval.título Forward Cobertu; TPM1; 1000001741. 1500001504; VR201_FC; 40; Anulación valoración 2 niveles: Amo título Forward Cobertura; TPM1; 1000001741. Se contabiliza por la transacción TPM44 - Periodificación ben.prod.financieros y genera un asiento de perdida por intereses devengados de Pacto de Retro-compra CLP Cambios realizados: 1.- Fondos Mutuos USD: La cuenta se parametrizó correctamente. 2.- Pacto de Retrocompra CLP: La parametrización en el proceso de devengo de intereses quedó corregido. 3.- Bono Activo - Disponible para la Venta - Largo Plazo: El producto ya no es a largo plazo, fue cambiado a corto plazo. A nivel de Seguridad: No aplica Nota: La ejecución del PaP de la OT DESK913905 involucrada será realizada por Claudio Castellanos (SAP-Basis).

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Para que los esquemas contables estén correctamente parametrizados.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | _____ |  |
|  | Normal | __X___ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | __X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

NO.

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | No existen |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | No existen |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:30 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 00:30 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 4:00 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Solicitar al proveedor que realice un nuevo cambio donde se revierta la mejora.

| ESTIMACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | No Aplica |  |  |
| Disco (GB) | No Aplica |  |  |
| CPU (%) | No Aplica |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica |  |  |

| ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | No Aplica |  |  |
| Disco (GB) | No Aplica |  |  |
| CPU (%) | No Aplica |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable UAT: | Alejandra Aguilera |
| Fecha aprobación: | 06.08.2025 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| CPU (%) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _X_       NO __

Evidencia de los esquemas.

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 19-08-2025 | Hora: | 19:30 (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa