FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | AUDITORÍA |  |
| Nombre iniciativa: | DRP INFRAESTRUCTURA CIBERSEGURIDAD |  |
| Nombre responsable: | ALEJANDRO ZAMORA |  |
| Correo electrónico: | Alejandro.zamora@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  |  |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Simulación de caída del site principal Lídice II debido a ataque de Denegación de Servicio (DoS). La carga completa será asumida por el site secundario Panamericana, tanto a nivel de redes, como de Infraestructura y Ciberseguridad. Esta actividad se ejecutará el miércoles 20 de agosto a partir de las 21:30 y contempla la vuelta atrás una vez validados los servicios.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Con motivo de auditoría, se requiere efectuar un DRP de Infraestructura, simulando la caída del site principal Lídice II debido a ataque de Denegación de Servicio (DoS).

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| __X_ La red | __X_ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| _X__ Hardware | ____ Software instalado | _X__ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | VPN | Intermitencia en la conexión | S | N |
| 2 | INFRAESTRUCTURA | Intermitencia en el funcionamiento de las máquinas virtuales | S | N |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Debido a que es el primer ejercicio de DRP de Tanner, podría ocurrir que exista mal funcionamiento de aplicativos. | Documentar errores y verificar funcionamiento una vez hecha la vuelta atrás. |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 1:00 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 0:30 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 0:30 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Volver a levantar interfaces de red y ejecutar balanceo de carga a nivel de infraestructura de virtualización.

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: |  |
| Fecha aprobación: | dd-mm-aaaa |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X___

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | dd-mm-aaaa | Hora: | HH:MM (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: