FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Operaciones |  |
| Nombre iniciativa: | Migracion apps ak3 hacia aks5 |  |
| Nombre responsable: | Luis vidal |  |
| Correo electrónico: | Luis.vidal@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: __x_ |
| Fecha de la última presentación |  |  |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se adecuaron las aplicaciones actualmente activas en aks3 para que funcionen en aks5, los dns asociados del ingress de cada aplicativo se mantienen en el aks5 para evitar que entes externos tengan que hacer un cambio, solo se debe hacer una redireccion de dns hacia el aks5 con la ayuda de la área de redes, luego de levantar las instancias en el aks5.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

- Se necesita migrar las apps activas en el aks3 hacia el aks5 para ahorrar recursos y costos por la cantidad de clusters que hay hoy en día en TSF. y hacer que las apps estén trabajando ok con las ultimas versiones d Kubernetes.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ___x_ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

NO

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | notifications-post-api. na-sii-api. integration-factoring-credit. integration-factoring-dte-sync. integration-factoring-iof-api. integration-factoring-iof-streaming-api. integration-factoring-notify. integration-factoring-operation. integration-factoring-operation-manager. notifications-sms-api. provider-portal-email. provider-portal-income-dte. provider-portal-income-manual-dte. provider-portal-read-email-dte. provider-portal-validate-dte. tanner-digital-ecosystem-tanner-digital-ecosystem-api. notifications-post-api. na-sii-api. integration-factoring-credit. integration-factoring-dte-sync CRONJOBS ame-log-application-mobile. company-risk-doc-moveclient2debtor-reproc-cronjob. company-risk-document-matured-reprocess-cronjob. company-risk-document-receptiondate-reproc-cronjob. company-risk-overdue-credit-line-job. crm-enterprise-clientesnuevos-crm-cronjob. crm-enterprise-documentos-cobranza-crm-cronjob. crm-enterprise-reprocesar-documentos-cobranza. dicom-orchestrator. massive-notification-clients-dicom-console. massive-notification-debtor-docs-expired. massive-notification-debtors-dicom. massive-notification-docs-granted. provider-portal-createsubscription. spf2-check-digital-certificate-cron-job. auth-migrate-ldaptoauth0-cronjob. bot-imputations-tanner-cronjob-recordatorios. bot-imputations-tanner-feriadosmensuales. bot-imputations-tanner-notificaimputacionpdte. bot-imputations-tanner-rating. intranet-collaborators. intranet-collaborators-migrator. sii-task-sii-update-grant-status. amicar-demographic-cronjob. cartola-trimestral-orchestrator. integration-dealer-reprocess. monaco1-payment-record-retry-job.. | Apps activas del aks3 | S | N |
| 2 |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Aplicativo no funciona después de la migracion | Redireccionar nuevamente los dns |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 50 minutos |
| Tiempo para validación área que solicita: | 120 minutos |
| Tiempo para vuelta atrás: | 170 minutos |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Solo se debe volver a levantar el aks3 y hacer los cambios de dns nuevamente y bajar las instancias del aks5

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: |  |
| Fecha aprobación: | dd-mm-aaaa |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 09-09-2025 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  ___x__

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: DD-MM-AAAA