FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Seguridad TI y Ciberseguridad |  |
| Nombre iniciativa: | Cambio configuración solución ZTNA |  |
| Nombre responsable: | Mauricio Guerra |  |
| Correo electrónico: | Mauricio.guerra@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _X__ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 05-09-2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Integración LDAPS plataforma Genians: Agregar los siguientes servidores LDAPS asociados a los sensores de la infraestructura Genians 192.168.120.155 -> Concentrador 1 (192.168.22.91) 192.168.120.89 -> Concentrador 1 (192.168.22.91) 192.168.132.4 -> Concentrador 1 (192.168.22.91) 192.168.120.156 -> Concentrador 2 (192.168.22.92) 192.168.120.84 -> Concentrador 2 (192.168.22.92) 192.168.132.62 -> Concentrador 2 (192.168.22.92) Balanceo automático: Configurar 1 Site con ambos concentradores: Esta configuración consiste en cambiar la actual (2 sites, c/u con un concentrador) a una con un solo SITE que utiliza ambos concentradores de forma balanceada. Cambio de Segmento Concentrador 1: El segmento que proporciona el concentrador1 ha presentado algunos inconvenientes a la hora de operar: se realizaran las siguientes operaciones: - Intercambiar los segmentos asignados entre ambos concentradores - Asignar un nuevo segmento de asignación si se comprueba que el segmento asignado del concentrador 1 esta con problemas.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Para los ítems: “Integración LDAPS plataforma Genians” y “Balanceo Automático” - Mejoras en la resiliencia de la plataforma ZTNA ante escenarios de desastre. Para el item “Cambio de Segmento Concentrador1:” - Pruebas y eventual solución a problemas de conectividad con la red que presenta el Concentrador 1

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | _____ |  |
|  | Normal | _X__ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ____ Base de datos | __ Sistema operativo |
| ____ Hardware | ____ Software instalado | ____ Seguridad |
| X_ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": | Acceso remoto ZTNA |  |
| IMPACTO EN PERSONAL |  |  |
| Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales: |  |  |
| No aplica. |  |  |

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Conexión Remota ZTNA | La autenticación de los usuarios podría fallar | S | N |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Durante la realización de los cambios, la autenticación de los usuarios podría fallar | Los trabajos se realizarán en una ventana fuera de horario para minimizar al máximo el impacto en la productividad. |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 01:00 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 00:30 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 01:30 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Restaurar la configuración original en el policy server

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual |  | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |
| APROBACIÓN DE QA |  |  |  |  |
| Nombre responsable QA: |  | Mauricio Guerra |  |  |
| Fecha aprobación: |  |  |  |  |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X__

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 09-09-2025 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  ______

CONCLUSIÓN: