FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz TSF |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-397 Ingreso obligatorio de empleador en campo monaco |  |
| Nombre responsable: | Alejandro Leon (PM) y Karen Bravo (PO) |  |
| Correo electrónico: | aleon.ext@tanner.cl karen.bravo@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: __X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 21-11-2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

- Se requiere realizar modificaciones en Mónaco para mejorar manejo y edición de información del cliente, aval y su conyugue para una cotización, estos cambios aplican para clientes persona natural y jurídica y avales persona natural. - Permitir seleccionar empleador desde un listado predefinido permitiendo estandarizar los valores, reducir errores de digitación y facilitar la trazabilidad de empleadores en cotizaciones de crédito. Se agregan nuevos campos de entrada de datos durante la cotización permitiendo a los ejecutivos ingresar información más detallada para los clientes y avales. Estos campos van en la pestaña de simulación previo al envío a evaluación automática. Se agregan nuevos campos en modal de edición de datos habilitándolo cuando la cotización se encuentra en estados aprobado con condición y excepción evaluada.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Permitir a los ejecutivos corregir o actualizar la información del cliente de forma completa sin tener que iniciar una nueva cotización. Permitir actualizar sus datos de contacto y laborales cuando sea necesario, sin tener que salir del flujo actual. Estandarizar los valores, reducir errores de digitación y facilitar la trazabilidad de empleadores en cotizaciones de crédito.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X___ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ___ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No se necesitarán actividades posteriores

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Monaco (Cotización) | Se realizan modificaciones que afectan los valores enviados en la creación de la información del cliente del negocio. Se realizan modificaciones que permitirán modificar información de clientes y avales en estados aprobado con condición y excepción evaluada. | S | N |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Error en creación de créditos | Rollback |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 01:00 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 01:30 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 02:30 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Ejecutar rollback, los detalles indicados en documento PaP.

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Nayp Marambio |
| Fecha aprobación: | 18-11-2025 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X___

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 25-11-2025 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa