FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Redes y Comunicación |  |
| Nombre iniciativa: | Migración nueva conexión Service Bureau |  |
| Nombre responsable: | Hernan Chacon |  |
| Correo electrónico: | Hernan.chacon@tbd.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: X |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 28-11-2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Migrar Conexión hacia Service Bureau de swift a través del nuevo equipamiento de TBD, este equipamiento se encuentra en el Datacenter de Gtd Lidice II, las actividades a realizar son: - Cambio de rutas en Firewall TBD - Activar políticas NAT con Nueva IP - Desactivar política NAT antigua.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

La actual conexion con el service bureau de swift se encuentra conectado fisicamente en las instalaciones de Estado 337, lo cual es un riesgo ya que estas instalaciones no tienen las características para soportar infraestructura critica.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| _X_ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| _X_ Hardware | ____ Software instalado | ___ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

Solo personal al momento de la actividad para validar y certificar conexión. - Redes (Turno): Ejecución del cambio - Javier Leon: Subir líneas y pruebas de conexión desde las VM Swift - Anselmo Fuentes: Pruebas funcionales

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Sin conexión con el service bureau TBD | Ejecución en horario de no impacto |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 20 min |
| Tiempo para validación área que solicita: | 30 min |
| Tiempo para vuelta atrás: | 50 min |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Apuntar rutas a antiguo router Activar políticas NAT

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Anselmo Fuentes |
| Fecha aprobación: | N/A |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 03-12-2025 | Hora: | 18:00 (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: __x__

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: 26-11-2025