FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Operaciones |  |
| Nombre iniciativa: | UPGRADE Version Kubernetes AKS5 |  |
| Nombre responsable: | Luis vidal |  |
| Correo electrónico: | Luis.vidal@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: __x_ |
| Fecha de la última presentación |  |  |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Para mantener la actualización de Kubernetes productivo en TSF se necesita actualizar su versión en el Cluster a la actual de banco producción (1.31.11). NO SE REALIZARÁ NINGUN RECABLEADO Y NO SE MOVERAN APLICACIONES POR LO CUAL NO AMÉRITA PRUEBAS POST ACTUALIZACION. ADEMAS LOS AMBIENTES BAJOS(1.32.7) YA CUENTAN CON UNA VERSION SUPERIOR EN LA CUAL VALIDA LA COMPATIBILIDAD CON LA 1.31.11. Actualmente AKS5 tiene la versión de Kubernetes 1.28.9 Observación adicional: Esta actualización también se hizo en producción banco y no afecto los aplicativos

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

- Para estar alineado con versiones actuales que dan soporte en azure, y tener mas funcionalidades nuevas que permiten dichas actualizaciones, homologar también con producción banco la versión productiva.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | ___ Software instalado | ____ Seguridad |
| __x__ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

NO

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Aks5 | Apps activas del aks5 | S | N |
| 2 |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | No existe riesgo |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 120 minutos |
| Tiempo para validación área que solicita: | NA |
| Tiempo para vuelta atrás: | NA |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

No existe estrategia de rollback

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: |  |
| Fecha aprobación: | dd-mm-aaaa |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 09-12-2025 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  ___x__

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: DD-MM-AAAA