FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Area Comercial Automotriz |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-522 Cambio Compañía de Seguros (TCS) - F2 |  |
| Nombre responsable: | Manuel Parra / Karen Bravo |  |
| Correo electrónico: | joseparra.ext@tanner.cl / karen.bravo@tanner.cl |  |
| Id RFC: | GCTI-522 Cambio Compañía de Seguros (TCS) |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: _ X _ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 12-12 2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Modificación en el api de documentos, para incorporar las nuevas aseguradoras en los documentos Monaco: - Seguro Desgravamen +73 - Seguro Desgravamen -73

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Corregir los documentos: Mónaco (D&D) - Seguro Desgravamen +73 - Seguro Desgravamen -73 Dentro de las modificaciones hay que corregir: - Logos y datos de la Aseguradora: Incorporar los logos y los datos de Zúrich y Sura en todos los documentos mencionados (logos adjuntos)

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | _X__ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No se requieren actividades manuales adicional posterior a la implementación de los cambios.

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | automotive-maintenance-backoffice-api | Api para obtener información del documento. | S | N |
| 2 | monaco1-middleware-api | Middleware | S | N |
| 3 | generate-documents-api | Api de generación de documentos | S | N |
| 4 |  |  | S | N |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Riesgos asociados a comportamiento no deseado posterior a la implementación | La medida de mitigación sería rollback. |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 01:30 horas |
| Tiempo para validación área que solicita: | 01:00 horas |
| Tiempo para vuelta atrás: | 02:30 horas |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

En caso de falla Volver a los siguientes release: 1. https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_build/results?buildId=104392&view=results (BackOffice API) 2. https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_build/results?buildId=104273&view=results (Middlware API) 3. https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Mantenedor/_build/results?buildId=103966&view=results (Generate documents API) Ejecución de script de rollback para BD.

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS: automotive-maintenance-backoffice-api |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 0,931 GB | 0mb | 0mb |
| Disco (GB) | 1.0 B | 0mb | 0mb |
| CPU (%) | 0,040 mb | 0mi | 0mi |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO: automotive-maintenance-backoffice-api |  |  |  |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento 3 meses | Crecimiento 6 meses |
| Memoria (GB) | 0 MB | 0mb | 0mb |
| Disco (GB) | 0mb | 0mb | 0mb |
| CPU (%) | 0 mb | 0mi | 0mi |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS: monaco1-middleware-api |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 0,931 GB | 0mb | 0mb |
| Disco (GB) | 1.0 B | 0mb | 0mb |
| CPU (%) | 0,040 mb | 0mi | 0mi |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO: monaco1-middleware-api |  |  |  |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento 3 meses | Crecimiento 6 meses |
| Memoria (GB) | 0 MB | 0mb | 0mb |
| Disco (GB) | 0mb | 0mb | 0mb |
| CPU (%) | 0 mb | 0mi | 0mi |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS: generate-documents-api |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 2,3 GB | 0 GB |  |
| Disco (GB) | 585,9 KB | 0 GB |  |
| CPU (%) | 0.500 mb |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO: generate-documents-api |  |  |  |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento 3 meses | Crecimiento 6 meses |
| Memoria (GB) | 0mb | 0mb | 0mb |
| Disco (GB) | 0mb | 0mb | 0mb |
| CPU (%) | 0.500 mb | 0mi | 0mi |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Oneiza Hernandez |
| Fecha aprobación: | 10-12-2025 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI ___       NO __ X __

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 16-12-2025 | Hora: | 21:00 (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa