Pauta para paso de aplicaciones (v2.1)

| Id requerimiento: | GCTI-532 |  | Id CAB: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre de iniciativa: | GCTI-532 Cambio Compañía de Seguros (TCS) - F2 |
| --- | --- |
| Área de negocio responsable: | Área Comercial Automotriz |
| Explicar el impacto de negocio del cambio: | Cambios de aseguradoras. |
| Sistema afectado directamente: | Los sistemas afectados son: -Api de mantención (BackOffice) -Middleware -Api generación de documentos (Mónaco) |
| Sistemas relacionados que podría impactar: | No |
| ¿Algún elemento reemplaza a otro ya productivo?: Responder No – Si: | Sí |
| Si la respuesta es “SI” indicar cuáles: | - automotive-maintenance-backoffice-api - monaco1-middleware-api - generate-documents-api |

Clasificación de riesgo: A: Alto – M: Medio – B: Bajo (Justificar valores Medio y Alto)

| Concepto del riesgo | Clasificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Impacto del cambio sobre el sistema: | A | Cambios en el api de generación de documentos Monaco. |
| Impacto del cambio sobre el negocio: | A | Incorporación de nuevas aseguradoras. |
| Complejidad de ejecución del paso: | B |  |
| Complejidad del ciclo de pruebas post paso: | M | Sin impacto relevante, visualización de Logos y razón social de las nuevas aseguradoras. |

| Tiempo de ejecución estimado: | 90 minutos |
| --- | --- |
| Tiempo de ejecución de pruebas post paso: | 60 minutos |
| Tiempo de ejecución de la vuelta atrás: | 150 minutos |
| Fecha de ejecución del paso: | 22-12-2025 |
| Rango horario para la ejecución completa: | 21:00 horas |
| Hora límite para inicio Rollback: | 23:30 horas |
| Project Manager: | Manuel Parra |
| Project Owner: | Karen Bravo |

Diagramas técnicos:

automotive-maintenance-backoffice-api: Diagramas y documentación: https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Mantenedor/_wiki/wikis/Automotriz-Mantenedor.wiki/4511/Mantenedor-Automotriz Diagramas y documentación: monaco1-middleware-api: https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_wiki/wikis/Automotriz-Documentos.wiki/4858/Documento-de-Operaci%C3%B3n-Generador-de-Documentos-API Diagramas y documentación: generate-documents-api: https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_wiki/wikis/Automotriz-Documentos.wiki/1563/Dise%C3%B1o-del-sistema

Resumen de objetos a instalar/actualizar:

| Nombre objeto afectado por el paso | Tipo de afectación |
| --- | --- |
| automotive-maintenance-backoffice-api | Actualizar |
| monaco1-middleware-api | Actualizar |
| generate-documents-api | Actualizar |

# IDENTIFICACIÓN DE TODOS LOS FUENTES AFECTADOS

Indicar los proyectos en gestor de fuentes, repositorio de fuentes, nombre de todos los archivos (nombre y extensión) o la rama que lo contiene

| NRO | PROYECTO | NOMBRE ARCHIVO o RAMA | RUTA RAMA (URL o PATH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | automotive-maintenance-backoffice-api | release/GCTI-532_cambio_compania_de_seguros_tcs_F3 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Mantenedor/_git/automotive-maintenance-backoffice-api?path=%2F&version=GBrelease%2FGCTI-532_cambio_compania_de_seguros_tcs_F3&_a=contents |
| 2 | monaco1-middleware-api monaco1-middleware-api | release/GCTI-532-Cambio_compania_de_seguros_tcs_F3 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_git/monaco1-middleware-api?path=%2F&version=GBrelease%2FGCTI-532-Cambio_compania_de_seguros_tcs_F3&_a=contents |
| 3 | generate-documents-api | release/GCTI-532_cambio_compania_de_seguros_tcs_F3 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_git/generate-documents-api?path=%2F&version=GBrelease%2FGCTI-532_cambio_compania_de_seguros_tcs_F3&_a=contents |

# RESPALDOS REQUERIDOS ANTES DEL PASO

## Elementos de software a respaldar:

En caso de que se deba respaldar algún archivo ejecutable, indicar su ubicación:

| NRO | SERVIDOR | RUTA AL COMPONENTE | NOMBRE ELEMENTO A RESPALDAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  |  |

## Elementos de bases de datos a respaldar:

En caso de que se deba respaldar algún elemento de base de datos, indicar su ubicación:

| NRO | SERVIDOR | NOMBRE BASE DE DATOS | ESQUEMA | NOMBRE ELEMENTO | TIPO ELEMENTO (tabla, procedure, ndice, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  |  |  |  |

## Datos de bases de datos a respaldar:

En caso de que se deba respaldar algún dato desde la base de datos, indicar su ubicación:

| NRO | SERVIDOR | NOMBRE DE BASE DE DATOS | NOMBRE SCRIPT DE RESPALDO (incorporar archivo .sql) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  |  |

## Otros elementos para respaldar:

En caso de que se deba respaldar algún otro elemento no considerado anteriormente, indicar su ubicación:

| NRO | TIPO ELEMENTO | SERVIDOR | UBICACIÓN O CONTENEDOR | NOMBRE ELEMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  |  |  |

# PAUTA DE INSTALACION

## APROBACIÓN DE PIPELINES

| ORDEN | URL DE PIPELINE | ACCIONES REQUERIDAS AL P.R. (aprobar, completar, etc.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Mantenedor/_build/results?buildId=104854&view=results (automotive-maintenance-backoffice-api) | Aprobar |
| 2 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_build/results?buildId=104835&view=results (generate-documents-api) | Aprobar |
| 3 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_build/results?buildId=104833&view=results (monaco1-middleware-api) | Aprobar |

## APROBACIÓN DE PULL-REQUEST

| ORDEN | URL DE PULL REQUEST | ACCIONES REQUERIDAS AL P.R. (aprobar, completar, etc) |
| --- | --- | --- |
| 1 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Mantenedor/_git/automotive-maintenance-backoffice-api/pullrequest/26079 | Aprobar y completar |
| 2 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_git/monaco1-middleware-api/pullrequest/26077 | Aprobar y completar |
| 3 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_git/generate-documents-api/pullrequest/26078 | Aprobar y completar |

- Indicaciones adicionales para el PAP:

## UBICACIÓN DE OBJETO A INSTALAR

| ORDEN | URL DE DEPLOY | NOMBRE OBJETO A DESPLEGAR | NRO BUILD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  |  |

## EJECUCIÓN DE SCRIPTS EN BASES DE DATOS

Indicar de forma ordenada y secuencial todos los scripts a ejecutar. No se deben mezclar acciones dentro de un mismo script.

| ORDEN | SERVIDOR | BASE DE DATOS | ACCIÓN (CREATE/DELETE/INSERT/DROP) | NOMBRE SCRIPT SQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rs-tanner-prod.vptfy.mongodb.net | automotive_maintenance | INSERT |  |
| 2 | rs-tanner-prod.vptfy.mongodb.net | automotive_maintenance | UPDATE |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 999 |  |  |  |  |

- Indicaciones adicionales

  - N/A

## COPIA DE OBJETOS BINARIOS EN SERVIDOR

Indicar todas las acciones necesarias de realizar para la instalación de objetos binarios en cada servidor.

| ORDEN | SERVIDOR | TIPO ELEMENTO | NOMBRE ELEMENTO | CARPETA DE DESTINO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  |  |  |
| 999 |  |  |  |  |

## INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE DEFINICIÓN EN NUBE CLOUD

| ORDEN | SERVIDOR | TIPO ELEMENTO (Key/DNS/etc) | CONTENEDOR | NOMBRE | VALOR | ACCIÓN (CREAR /ACTUALIZAR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |

- Indicaciones adicionales:

## REINICIOS REQUERIDOS

Especificar todos los reinicios necesarios post-instalación.

| ORDEN | SERVIDOR | ELEMENTO AFECTADO | COMANDO O RUTA A EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  |  |
| 999 |  |  |  |

# PROCESO DE VUELTA ATRÁS

## ROLLBACK DE ARCHIVOS FUENTES

Indicar de forma ordenada y secuencial todas las acciones necesarias para restablecer los archivos fuentes.

| ORDEN | SERVIDOR | COMANDO O RUTA A EJECUTAR |
| --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  |

## URL O DEPLOY CONTENIENDO COMPILADO PARA ROLLBACK

Indicar de forma ordenada y secuencial todas los pull request necesarios para restablecer los archivos fuentes.

| ORDEN | URL DE DEPLOY | NUMERO DE BUILD A RESTABLECER |
| --- | --- | --- |
| 1 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Mantenedor/_build/results?buildId=104747&view=results (BackOffice API) |  |
| 2 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_build/results?buildId=104743&view=results (Middlware API) |  |
| 3 | https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_build/results?buildId=104751&view=results (Generate documents API) |  |
| 4 | Revert https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Mantenedor/_git/automotive-maintenance-backoffice-api/pullrequest/26079 |  |
| 5 | Revert https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_git/monaco1-middleware-api/pullrequest/26077 |  |
| 6 | Revert https://dev.azure.com/tanner-cl/Automotriz%20Documentos/_git/generate-documents-api/pullrequest/26078 |  |

## ROLLBACK DE ELEMENTOS DE BASES DE DATOS

Indicar de forma ordenada y secuencial todos los scripts a ejecutar para restablecer la base de datos. No se deben mezclar acciones dentro de un mismo script.

| ORDEN | SERVIDOR | BASE DE DATOS | ACCIÓN (CREATE/DELETE/INSERT/DROP) | NOMBRE SCRIPT SQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rs-tanner-prod.vptfy.mongodb.net | automotive_maintenance | DELETE |  |
| 2 | rs-tanner-prod.vptfy.mongodb.net | automotive_maintenance | UPDATE |  |
| 3 |  |  |  |  |

- Indicaciones adicionales

  - N/A

## ROLLBACK DE ELEMENTOS DE DEFINICION EN NUBE CLOUD

| ORDEN | SERVIDOR | TIPO ELEMENTO (Key/DNS/etc) | CONTENEDOR | NOMBRE | VALOR | ACCIÓN (CREAR /ACTUALIZAR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 999 |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Las pruebas de funcionamiento de los aplicativos corresponden al área de proyectos, no siendo responsabilidad del área de Operaciones TI el contar con dirección de enlaces o credenciales de usuario.