FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Redes y Comunicación |  |
| Nombre iniciativa: | implementación de Azure Firewall |  |
| Nombre responsable: | Hernan Chacon |  |
| Correo electrónico: | hernan.chacon@tbd.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: X |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 26-12-2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

implementación y redirección de tráfico al Azure firewall implementado en la suscripción de Networking, para realizar la implementación controlada y sin disrupciones es que se tiene como plan de trabajo separar en 3 fases la migracion de trafico abarcando los 3 puntos de comunicación: - Vnets Spoke a Spoke - Vnets Spoke a On-premise/OCI - Vnets Spoke a Internet En esta primera instancia se habilitará el tráfico de las Vnets Production y Swift hacia la Vnet Spoke Identidad donde se encuentran alojados los servidores DNS vm-dc6-sident-w y vm-dc5-sident-w habilitando el trafico por el puerto 53 UDP/TCP - Creación de Tablas de ruta para que las VNets Production y Swift conoszan la red de Identidad mediante el Firewall - Creación de política por el puerto 53 UDP/TCP

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Punto de control centralizado en Azure, además permitirá resolver inconvenientes de resolución de nombres para las maquinas de Swift que hoy no pueden enviar logs hacia el SOC.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| _X_ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ___ Hardware | ____ Software instalado | ___ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

Solo personal al momento de la actividad para validar y certificar conexión. - Redes (Turno): Ejecución del cambio - Javier Leon: Prueba de Resolucion de nombre

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
|  | Perdida de resolucion de nombre por algun tiempo minimo | Ejecución en horario de no impacto |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 60 min |
| Tiempo para validación área que solicita: | 15 min |
| Tiempo para vuelta atrás: | 75 min |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Quitar tabla de rutas que apuntan hacia los servidores DNS

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Claudio Opazo |
| Fecha aprobación: | N/A |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 29-12-2025 | Hora: | 18:00 (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: __x__

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: 26-11-2025