FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz TSF |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-432 Reemplazo formulario SAC sitio público a Zendesk GCTI-433 Embeber chatbox de Zendesk en sitio público apartado SAC |  |
| Nombre responsable: | Alejandro Leon (PM) y Karen Bravo (PO) |  |
| Correo electrónico: | aleon.ext@tanner.cl karen.bravo@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: __X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  |  |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

GCTI-432 Se reemplaza formulario de contacto actual por formulario de contacto de Zendesk que permitirá la creación automática de tickets en la bandeja del SAC. Formulario cuenta con campos de motivo que definirán el tipo de solicitud y la posibilidad de adjuntar archivos que respalden la solicitud. GCTI-433 Se realizará integración del sitio publico Tanner.cl con chatbot de Zendesk para ser visible en las paginas de formularios de servicio al cliente, solicitud de portabilidad y canal de denuncias.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

GCTI-432 Actualmente, el formulario de contacto disponible en el sitio público está implementado en WordPress y no está integrado directamente con Zendesk. • Los tickets ingresados llegan como texto plano, sin que los campos se registren automáticamente en la plataforma de Zendesk. • El formulario es básico y rígido, ya que solo dispone de 4 opciones de contacto: “Solicitud”, “Consulta”, “Reclamo” y “Felicitación”. • No permite la categorización detallada, ni la incorporación de campos dinámicos que faciliten la gestión por parte de los ejecutivos del SAC. GCTI-433 Actualmente, el sitio público cuenta con poca claridad sobre los problemas que pueden presentar los clientes. Se limita la información a formularios de contacto y preguntas frecuentes desactualizadas. 1. Mejoras en la experiencia de usuario 2. Reducción de errores de interpretación 3. Automatizaciones, redireccionamientos y mejoras de procesos internos 4. Mejoras en la experiencia de usuario 5. Reducción de errores de interpretación

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X___ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ___ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No se necesitarán actividades posteriores

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Sitio Publico Tanner | Se reemplaza formulario de contacto. Se agrega integración con Zendesk. Se agrega chatbot en apartado de servicio al cliente. | S | N |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Fallas en la recepción de formularios en zendesk. | Rollback |
| 2 | Errores en respuestas de chatbot. | Rollback |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 01:30 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 01:30 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 03:00 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Se deberá desplegar versión del sitio publico previa al paso a producción. Se deberá volver a la versión anterior del formulario de contacto en el administrador de Wordpress. Detalles se encuentran en documento PAP.

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Nayp Marambio |
| Fecha aprobación: | 21-01-2025 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X___

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 03-01-2025 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa