FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | TBD |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-TBD-40-44 TV – Publicaciones Mora migración + notificaciones. |  |
| Nombre responsable: | Melissa Abdala |  |
| Correo electrónico: | Melissa.abdala@tbd.cl |  |
| Id RFC: | GCTI 40-44 |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: _x_ NO: __ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | Actual: 06-02-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se requiere la migración del sistema de publicaciones automáticas al ambiente Banco. Además se solicitan los siguientes ajustes que son parte de la iniciativa gcti-44: Requerimiento 1: Incorporar campo email en datos Aval de Core2 Actualmente, no contamos con la información de contacto de los avales de nuestros clientes. Requerimiento 2: Agregar de Configuración de notificaciones en mantenedor Es necesario agregar un nuevo campo numérico en la configuración de documentos, que permita definir si se requiere notificación por correo electrónico y el número de días previos para realizar dicha notificación. Estos campos deben activarse cuando se configure la opción "Habilitar rol Cliente/Deudor/Aval" en "Sí" (cada rol por separado). Requerimiento 3: Notificar a Clientes y Avales Se debe generar un correo automático de notificación para Clientes y Avales, indicando que su publicación está programada para realizarse en "X" días. Alcance del Paso a Producción El paso a producción considera componentes desplegados, pero con funcionalidades apagadas, específicamente: · Publicación en burós. · Notificación de publicación a clientes. Este enfoque permitirá validar el funcionamiento de las publicaciones diarias internas, contrastándolas con el reporte de morosos del Core3, sin impacto hacia clientes ni entes externos. Estrategia y Beneficios 1. Reducir el riesgo cuando se deba activar el proceso completo de publicación. 2. Anticipar validaciones operativas y de consistencia de datos en ambiente productivo. 3. Ganar tiempo de estabilización previo a la activación total de los componentes

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Cumplimiento de la normativa legal

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | ____ |  |
|  | Normal | __x__ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ___x__ Base de datos | ___ Sistema operativo |
| ____ Hardware | __ X __ Software instalado | ___ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | __x__ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |
| IMPACTO EN PERSONAL |  |  |
| Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales: |  |  |
| No se requieren actividades manuales adicionales. |  |  |

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Backoffice-dicom | Actualización | SI | NO |
| 2 | Api-dicom-publication | Actualización | SI | NO |
| 3 | Fn-dicom-publication | Actualización | SI | NO |
| 4 | Worker-dicom-orchestrator | Actualización | SI | NO |
| 5 | Fuentes Core | Actualización | SI | NO |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | No generación de archivos de publicación en el sistema. | Rollback de la api de notificación. |
| 2 | Que no se puedan ingresar contactabilidad de avales en core. | Rollback de las piezas de core. |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (1:20 hrs) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 01:30 hrs |
| Tiempo para validación área que solicita: | 01:00 hrs |
| Tiempo para vuelta atrás: | 02:30 hrs |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Rollback de las versiones de: Backoffice-dicom Api-dicom-publication Fn-dicom-publication Worker-dicom-orchestrator Rollback de fuente core.

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | No aplica |  |  |
| Disco (GB) | No aplica |  |  |
| CPU (%) | No aplica |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No aplica |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No aplica |  |  |

| ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO ESPERADO -> N/A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | N/A |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| APROBACIÓN DE QA / UAT |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA/UAT | Pablo Cabrera |
| Fecha aprobación: | 15/01/2026 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI ____       NO _X_

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 09/02/26 | Hora: | Todo salvo las piezas core se pueden realizar en horario laboral, ya que nada de esto está en producción. |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: