FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Operaciones |  |
| Nombre iniciativa: | Bloquear generación pagare pendiente ACA |  |
| Nombre responsable: | Vanessa Perez |  |
| Correo electrónico: | Vanessa.perez@tbd.cl |  |
| Id RFC: | GCTI-TBD-108 |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _x__ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 20-02-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se requiere que mientras no se dé la aprobación ACA(modulo de riesgo) por parte de Operaciones, no permita generar el pagaré

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Para minimizar errores operativos de ingreso de información

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | ____ |  |
|  | Normal | _x____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | __x__ Base de datos | ___ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _x__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |
| IMPACTO EN PERSONAL |  |  |
| Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales: |  |  |
| No aplica. |  |  |

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Core 2 | Cambio de pbd y procedimientos almacenados. | S | N |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | No generación del pagaré | Hacer rollback de piezas pbd y procedimientos almacenados. |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:20 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 00:40 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 00:60 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Hacer rollback de la pieza de core fin_oper_v.pbd y el procedimiento almacenado dbo.pGet_valor_productos.storedprocedure.sql

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | No aplica |  |  |
| Disco (GB) | No aplica |  |  |
| CPU (%) | No aplica |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No aplica |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No aplica |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual |  | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | No aplica |  |  |  |
| Disco (GB) | No aplica |  |  |  |
| CPU (%) | No aplica |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No aplica |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No aplica |  |  |  |
| APROBACIÓN DE QA |  |  |  |  |
| Nombre responsable QA: |  | Angel ruiz |  |  |
| Fecha aprobación: |  | 12-02-2026 |  |  |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Disco (GB) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| CPU (%) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Tráfico red (Kbps) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TPH (Trxs por hora) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __x__

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Por definir | Hora: | 18:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: