FORMULARIO PRESENTACIÓN A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Contabilidad y Administración - (SAP-FICO y SAP-MM) |  |
| Nombre iniciativa: | Solicitud Documento SAP TBD |  |
| Nombre responsable: | Eduardo Ferrer |  |
| Correo electrónico: | eduardoferrer.ext@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _X__ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 20-02-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Solicitud Documento SAP TBD Dentro del marco del proyecto Cuenta Corriente Clientes para TBD, necesitamos la creación de una nueva clase de documento “CC” en SAP. Esta clase será utilizada para registrar todos los movimientos asociados a la cuenta corriente, tanto internos como de cliente y se solicitó lo siguiente: - Crear la clase de documento “CC” replicando la configuración existente de la clase “EB”, actualmente activa en el ambiente PRD. La nueva clase de documento CC” debe ser funcionalmente equivalente a la clase “EB”, incluyendo rangos de numeración, parámetros de contabilización, autorizaciones y cualquier configuración asociada necesaria para su correcta operación. Cambios realizados: Se crea la clase de documento “CC” replicando la configuración existente de la clase “EB”, actualmente activa en el ambiente PRD. La nueva clase de documento CC” es funcionalmente equivalente a la clase “EB”, incluyendo rangos de numeración, parámetros de contabilización, autorizaciones y cualquier configuración asociada necesaria para su correcta operación. A nivel de Seguridad: No aplica Nota: El avance de las OT DESK914451 involucradas en esta iniciativa, será transportada a PRD por Claudio Castellanos (SAP-Basis).

| MOTIVO DE IMPLANTACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Explique por qué se debe implementar el cambio: |  |  |  |
| El cambio de crear la nueva clase de documento “CC” en SAP es necesario dentro del proyecto Cuenta Corriente Clientes para TBD, ya que permitirá registrar de manera diferenciada y ordenada todos los movimientos asociados a la cuenta corriente, tanto internos como de cliente. Al replicar la configuración de la clase existente “EB”, se asegura que la nueva clase sea funcionalmente equivalente, manteniendo rangos de numeración, parámetros de contabilización y autorizaciones, garantizando la correcta operación contable y la trazabilidad de los movimientos sin afectar los procesos existentes en PRD. Esto permite una gestión más clara y controlada de la información financiera relacionada con las cuentas corrientes de clientes. |  |  |  |
| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | _____ |  |
|  | Normal | ___X__ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | __X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

NO

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | No existen |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | No existen |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:30 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 00:30 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 4:00 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Solicitar al proveedor que realice un nuevo cambio donde se revierta la mejora.

| ESTIMACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | No Aplica |  |  |
| Disco (GB) | No Aplica |  |  |
| CPU (%) | No Aplica |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica |  |  |

| ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | No Aplica |  |  |
| Disco (GB) | No Aplica |  |  |
| CPU (%) | No Aplica |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable UAT: | Tamara Zamorao |
| Fecha aprobación: | 18-02-2026 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| CPU (%) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _X_       NO __

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 23-02-2026 | Hora: | 19:30 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa