FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz TSF |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-547 Auto-Incidente proceso de Castigo |  |
| Nombre responsable: | Alejandro Leon (PM) y Karen Bravo (PO) |  |
| Correo electrónico: | aleon.ext@tanner.cl karen.bravo@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: __X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  |  |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

corrección a lógica de cálculo de interés mora y gasto cobranza. Se unifica la lógica interna de estos cálculos para evitar que se choquen los resultados de cada proceso.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Posterior al paso a producción del 12 de Enero el resultado de los cálculos no eran los correctos por lo que se debe implementar solución que corrige cambio de estado y calculo de interés mora.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X___ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ___ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

Actualmente api de feriados no posee un origen de datos vigente, feriados se encuentran cargados hasta 2028, siendo necesario .

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Api cálculo de interés mora | Modificacion lógica de calculo de interés y gasto cobranza | S | N |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Api cálculo de interés mora Error en calculo de job noctuno de intereses mora y gasto cobranza. Error en obtención de intereses en solicitudes de calculo. | Rollback |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:20 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 01:00 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 01:20 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

En caso de rollback es necesario realizar despliegue de pipeline indicado para api de cálculo de intereses, mayor detalle se encuentra en documento PAP.

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Susana Otarola |
| Fecha aprobación: | 27-02-2026 |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X___

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | xx-xx-2025 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa