FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz TSF |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-525 Emisión DTE – Gasto cobranza y Costo recaudación |  |
| Nombre responsable: | Alejandro Leon (PM) y Karen Bravo (PO) |  |
| Correo electrónico: | aleon.ext@tanner.cl karen.bravo@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: __X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  |  |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

El cambio consiste en habilitar nuevamente la emisión automática de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) asociados a gastos de cobranza y costo de recaudación. Para ello se implementa un proceso backend que extrae desde Mónaco los pagos realizados por los clientes (cuotas, prepagos, refinanciamientos, renegociaciones, daciones y reversas), registra la información en una base de datos intermedia y posteriormente utiliza la API de Enternet para emitir los DTE correspondientes (factura o boleta). Adicionalmente se incorporan validaciones de información del cliente, control de estados de emisión y manejo de notas de crédito en caso de reversa de pagos. No se realizan cambios en el front-end.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

El cambio se implementa para reactivar la emisión de DTE asociados a gastos de cobranza y costos de recaudación, proceso requerido para respaldar tributariamente los cargos aplicados a los clientes cuando realizan pagos de cuotas u otras operaciones financieras. Esto permite mantener la correcta documentación tributaria de las operaciones, asegurar trazabilidad de los cargos aplicados y cumplir con las definiciones operacionales y regulatorias del negocio.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X___ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ___ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

La implementación no genera cambios en la operación diaria ni requiere actividades manuales adicionales permanentes por parte del personal. El proceso se ejecutará de manera automatizada a nivel backend, manteniendo los flujos operacionales actuales.

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Monaco Tesorería | Se agrega nueva funcionalidad que se encargará de que en cada pago realizado se realice una llamada al nuevo api de Emision de DTE que se encargará de registrar en BDD los datos necesarios para emitir el DTE y en estado en el que este se encuentra. | S | N |
| 2 | Api Facturacion-Gastos-Cobranza-Golang | Se modifican las URL productivas del proveedor. | S | N |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Error al registrar pagos desde Monaco | Rollback |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 2:00 hrs |
| Tiempo para validación área que solicita: | 2:00 hrs |
| Tiempo para vuelta atrás: | 4:00 hrs |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

En caso de rollback es necesario revertir pullrequest para MACA-Back, ejecutar rollback enviados para los script ejecutados en bdd y realizar despliegues indicados para apis de emision, mayor detalle se encuentra en documento PAP.

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Nayp Marambio |
| Fecha aprobación: | 06-03-2026 |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X___

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 23-03-2025 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa