FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz TSF |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-438 – GPS Riesgo o carrito de compras - Modificaciones Mónaco |  |
| Nombre responsable: | Alejandro Leon (PM) y Joselyn Bolton (PO) |  |
| Correo electrónico: | aleon.ext@tanner.cl joselyn.bolton@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: __X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 19-03-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se implementan modificaciones en el sistema Mónaco (MVCA y MACA) incorporando un carrito de compras en el simulador de créditos, que permite agregar productos adicionales (como GPS, garantías, etc.) al proceso de simulación. El cambio incluye ajustes en front y backend, integración con el servicio de cálculo, visualización en distintos perfiles y generación de documentos asociados (ej: contrato GPS). Además el cambio considera negocios provenientes desde integración dealer donde ahora estará habilitado para recibir un objeto de carrito de compras con sus productos y totales para posteriormente ser inyectado en Monaco y seguir el flujo desde ahí.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

El cambio se implementa para mejorar la gestión y visualización de productos adicionales en los créditos, permitiendo incorporarlos directamente en la simulación y cálculo del financiamiento. Esto mejora la experiencia del usuario, aumenta la precisión del cálculo (incluyendo productos en el monto a financiar) y habilita nuevas funcionalidades comerciales.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X___ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | _X_ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No se requiere la incorporación de actividades manuales adicionales de forma permanente. El cambio automatiza el manejo de productos adicionales dentro del flujo existente, manteniendo la operación actual sin necesidad de intervención manual extra.

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Monaco | Se modifica flujo de simulación para permitir agregar productos al carrito de compra, se agregan nuevos documentos para su descarga y firma electrónica. Se modifican vistan para visualizar totales y detalles de productos de carrito de compras | S | N |
| 2 | Integracion Dealer | Se modifica objeto de entrada para permitir recepcion de carrito de compra desde los dealer, se agrega logica para insercion y envio de este a Monaco. | S | N |
| 3 | Generador de documentos | Se agregan nuevos documentos relacionados a GPS. | S | N |
| 4 | Mantenedor Automotriz | Se realizan correcciones a modulo ya existente de produccion adicionales | S | N |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Error en flujo de simulación desde Monaco | Rollback |
| 2 | Error en inyeccion desde integración Dealer | Rollback |
| 3 | Errores en generación de documentos para firma en Monaco | Rollback |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 02:00 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 02:30 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 04:30 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Se deberá revertir pullrequest de MVCA y MACA Backend, ejecutar los script de rollback en SQL y MongoDB, desplegar de forma manual rollback de simulador del bus IBM y ejecutar los pipelines indicados en documento de PAP.

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Andrea Holland |
| Fecha aprobación: | 17-03-2025 |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X___

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 19-03-2026 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa