FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz TSF |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-509 – Migración APIs Experian |  |
| Nombre responsable: | Alejandro Leon (PM) y Nelson Ortiz (PO) |  |
| Correo electrónico: | aleon.ext@tanner.cl nelson.ortiz@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: __X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 20-03-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Migración de las APIs de Experian desde tecnología SOA a RESTful mediante la implementación de un APIM que permite transformar mensajes XML a JSON y viceversa. Incluye actualización de configuraciones en servicios existentes (URLs, cabeceras de seguridad) y ajustes en integraciones actuales sin modificar la lógica de negocio.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

El proveedor Experian requiere la migración de sus servicios a tecnología RESTful. Este cambio es necesario para asegurar la continuidad operativa, mantener la compatibilidad con el proveedor y mejorar estándares de seguridad y eficiencia en las integraciones.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X___ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ___ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No se requieren actividades manuales adicionales de forma permanente. La operación continuará siendo automática como en el estado actual, sin cambios en los procesos operativos del equipo.

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 |  |  | S | N |
| 2 |  |  | S | N |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 |  | Rollback |
| 2 |  | Rollback |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | XX:00 |
| Tiempo para validación área que solicita: | XX:30 |
| Tiempo para vuelta atrás: | XX:30 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

XXXX

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Gabriel Gonzalez |
| Fecha aprobación: | 18-03-2025 |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X___

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 23-03-2026 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa