FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | TBD |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-TBD-59 - 78. |  |
| Nombre responsable: | Melissa Abdala |  |
| Correo electrónico: | Melissa.abdala@tbd.cl |  |
| Id RFC: | GCTI 59- 78 |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: _x_ NO: __ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | Actual: 17-04-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se aborda una serie de correcciones para el sistema de publicaciones mora los cuales son: - No publicar opción de compra en leasing. - Los avales se deben traer desde Flex. Se debe cambiar la obtención del origen desde Flex, pues esa es la fuente actualizada. Actualmente se esta trayendo desde Core, y no está actualizada, ni se está utilizando. - Si una operación tiene garantías especificas (aval) se debe publicar al aval ingresado para dicha operación. - Cliente – Deudor, Factoring y confirming: Que se haga la separación para la evaluación de reglas de saldo cliente y saldo deudor, según el rol que corresponda, pues hay ocasiones que para evitar el pago de intereses el cliente abona o cancela la deuda, lo que provoca la diferencia del saldo a publicar. - Cambiar los DNS de bancotanner a TBD. - Corrección de tabla de correos morosos (mail de notificación). - Reporte de lista blanca en front de publicaciones mora.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Para poder ejecutar el proceso de mora de forma correcta, ya que hoy en día no se consideran los saldos clientes ni deudor. Además los avales deben traídos desde flex y no de core.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | ____ |  |
|  | Normal | __x__ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | _____ Base de datos | ___ Sistema operativo |
| ____ Hardware | __ X __ Software instalado | ___ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | __x__ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |
| IMPACTO EN PERSONAL |  |  |
| Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales: |  |  |
| Durante la marcha blanca y hasta que se activen todas las funcionalidades de la publicación en el buró, se requerirá la revisión manual de los archivos generados versus los informes de core3. Esto para poder contrastarlo con la información que se envíe a publicar a los buros y asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación. |  |  |

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Backoffice-dicom | Actualización | SI | NO |
| 2 | Api-dicom-publication | Actualización | SI | NO |
| 3 | Fn-dicom-publication | Actualización | SI | NO |
| 4 | Worker-dicom-orchestrator | Actualización | SI | NO |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | No generación de archivos de publicación en el sistema. | Revisión en el sistema, ya que actualmente se encuentra en marcha blanca, lo cual no necesitaría rollback sino la revisión correspondiente. |
| 2 | No generar el reporte de lista blanca | Validar porque no se ve el reporte. |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:45 hrs |
| Tiempo para validación área que solicita: | 01:00 hrs |
| Tiempo para vuelta atrás: | 01:45 hrs |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

No debería haber rollback, ya que esta aplicación seguirá en marcha blanca. En caso de que haya fallas, se deberán identificar y corregir. Es importante recalcar que no se está publicando en ningún Buró.

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | No aplica |  |  |
| Disco (GB) | No aplica |  |  |
| CPU (%) | No aplica |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No aplica |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No aplica |  |  |

| ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO ESPERADO -> N/A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | N/A |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| APROBACIÓN DE QA / UAT |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA/UAT | Pablo Cabrera |
| Fecha aprobación: | 08/04/2026 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI ____       NO _X_

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 23/04/26 | Hora: | Se pueden realizar los cambios durante horario productivo, debido a que, si bien la aplicación está en prod, no está en funcionamiento. |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: