FORMULARIO PRESENTACIÓN A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-578 Ajuste Apis Monaco-MacaFront Maca-BackEnd TK365398-401416-400387 |  |
| Nombre responsable: | Marina Contreras / Marcelo Mora |  |
| Correo electrónico: | Marina.contreras@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _X__ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 17-04-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

FIX realizado por Juan Caniumilla (SN4) 1.- Agregar formas pago Upago-Servifacil-Pac Scotiaback_Security TK365398 Estas formas de pago, para que salgan correctamente en reporte y pantallas, se agregan y corrigen en: - Para UPAGO y SERVIFACIL: Se modifica API " Maca-BackEnd " -Para PAC Scotiabank y Security: Se modifica API " Maca-Front" y "Maca-BackEnd". 2.- Diferencia Valor Vehículo, por tener misma Patente TK401416 Se provoca el problema cuando existe más de un registro en BDD con la misma patente y distinto valor, que es normal en renegociaciones. Se condiciona la búsqueda de vehículo por patente+marca+valor (estaba solo patente). "Maca-BackEnd" 3.- Cambio de estado negocios pagados totalmente TK400387 Hay créditos con cuota cero, que, a pesar de estar pagada la última cuota, quedan abiertos. El ajuste en "Maca-BackEnd" es validar que, al estar todas las cuotas pagadas, se cierra el crédito.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

1.- Agregar formas pago Upago-Servifacil-Pac Scotiaback_Security TK365398: - En el ticket 365398, Leslie Gallardo (jefe operaciones post venta) señala que en el reporte “Resumen de Pagos” de Monaco, no quedaba bien identificado el recaudador solo en 2 casos: Recaudadores "UPAGO" y "SERVIFACIL". En la imagen adjunta se observa en la columna "Forma de pago", que en ambos casos queda como "Otros". 2.- Diferencia Valor Vehículo, por tener misma Patente TK401416 - En el ticket 401416 Camila Escalona (jefe de Operaciones y proyectos), señala que hay problemas con las renegociaciones desde diciembre/25, donde al momento de cursar hay un saldo de operación, pero luego en "Mónaco otorgue" este saldo cambia. - Al existir esta diferencia no permite liquidar el crédito anterior y se debe enviar ticket por cada operación, retrasando la operatividad del flujo. - El mayor impacto se produce en cierre de cada mes. 3.- Cambio de estado negocios pagados totalmente TK400387 - El ticket fue levantado también por Leslie, el 13/02/26 donde solicita apoyo para revisar este caso: Créditos en los que cliente ya pago la última cuota se mantienen en estado abierto cuando lo correcto es estado cerrado. -Esto se mitiga actualmente con ticket al equipo SN3 pidiendo el cierre de la cuota

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __ X __ |  |
|  | Normal | ____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | __X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No hay actividades posteriores

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | "Monaco-MacaFront" | Update | SI |  |
| 2 | "Maca-BackEnd" | Update | SI |  |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA implementación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | No obtener el resultado esperado | Rollback de Api´s indicadas |
| 2 |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (2,0 HH) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:15 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 00:45 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 00:60 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Volver a las versiones de la API’s "Monaco-MacaFront" y "Maca-BackEnd" respaldadas al inicio de la actividad

| ESTIMACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS -> N/A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | N/A |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO ESPERADO -> N/A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | N/A |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable UAT: | Nelson Ortiz+Negocio |
| Fecha aprobación: | 20/04/2026 |

| PRUEBAS DE CARGA -> N/A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | N/A |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI __       NO _X_

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 20-04-2026 | Hora: | 21:00 hrs |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa