FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz TSF |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-565 Actualización Costo Prenda y Montos inscripción |  |
| Nombre responsable: | Alejandro Leon (PM) y Karen Bravo (PO) |  |
| Correo electrónico: | aleon.ext@tanner.cl karen.bravo@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: __X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 17-04-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Actualización de parámetros asociados al costo de prenda en el sistema SECA, ajustando los valores según definición de negocio y validando su correcto impacto en cálculos y documentos generados

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Se requiere actualizar los valores para dar cumplimiento a nuevas definiciones de negocio y asegurar consistencia en los montos informados a clientes, evitando discrepancias en simulaciones y documentación contractual

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X___ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ___ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No se requiere incorporación de actividades manuales adicionales. El proceso continúa siendo automático dentro del flujo actual.

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | SECA | Se actualiza valor prenda para todos los flujos en SECA | S | N |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Error en calculos o documentos generados desde sistema SECA | ROLLBACK |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:15 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 01:00 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 01:15 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Revertir configuraciones relacionadas a montos de valor prenda modificadas durante el paso, detalle se encuentra en documento PAP

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Nayp Marambio |
| Fecha aprobación: | 15-04-2025 |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X___

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 20-04-2026 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa