FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | TSF |  |
| Nombre iniciativa: | Bloqueantes Capital - Fisban |  |
| Nombre responsable: | Melissa Abdala |  |
| Correo electrónico: | melissa.abdala@tbd.cl |  |
| Id RFC: | GCTI-569 |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _x__ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 04-05-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se mejoró información relativa de los socios para mostrarse en el informe consolidado, para esto se intervino piezas HTML y SQL respectivamente.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Actualmente al agregar el capital en la carpeta electrónica solicita como obligatorio todos los datos, generalmente los informes legales NO traen el RUT, por lo que es un dato muchas veces inexistente, lo único que se tiene con certeza es el nombre, capital O porcentaje.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | _____ |  |
|  | Normal | __X__ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | _X__ Base de datos | ___ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |
| IMPACTO EN PERSONAL |  |  |
| Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales: |  |  |
| No aplica. |  |  |

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Index.cshtml | Objeto índice | S | N |
| 2 | _Mantenedor_Mandatario_Socio.cshtml | Objeto manejo de grupo mandatarios | S | N |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Sin riesgos asociados | En caso de roolback, restaurar los componentes respaldados. |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:20 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 00:20 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 00:40 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Hacer rollback de acuerdo a lo descrito en documento de PAP. En caso de rollback, restaurar los componentes respaldados.

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | No aplica |  |  |
| Disco (GB) | No aplica |  |  |
| CPU (%) | No aplica |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No aplica |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No aplica |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual |  | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | No aplica |  |  |  |
| Disco (GB) | No aplica |  |  |  |
| CPU (%) | No aplica |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No aplica |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No aplica |  |  |  |
| APROBACIÓN DE QA |  |  |  |  |
| Nombre responsable QA: |  | Oneiza Hernandez |  |  |
| Fecha aprobación: |  | 30-04-2026 |  |  |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Disco (GB) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| CPU (%) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Tráfico red (Kbps) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TPH (Trxs por hora) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __x__

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 04-05-2026 | Hora: | 19:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: