FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz TSF |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-539 – Mejoras Inyección negocios SECA a Mónaco |  |
| Nombre responsable: | Alejandro Leon (PM) y Nelson Ortiz (PO) |  |
| Correo electrónico: | aleon.ext@tanner.cl nelson.ortiz@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: __X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 04-04-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se implementan mejoras en el proceso de inyección de datos desde SECA hacia Mónaco, incorporando nuevos campos y corrigiendo la calidad de la información transferida (datos de cliente, crédito, seguros, comisiones y tabla de amortización), asegurando su correcta persistencia en las bases MVCA/MACA.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Actualmente la información inyectada desde SECA presenta datos incompletos o erróneos, lo que impacta la reportería, procesos operativos y cumplimiento normativo. El cambio busca mejorar la calidad e integridad de los datos utilizados por las áreas de negocio y reportes hacia entidades como la CMF.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X___ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | _X_ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X_ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ___ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No se requieren actividades manuales adicionales. Por el contrario, se espera reducir el esfuerzo manual en la generación y validación de reportes.

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Monaco Proceso se curse | Se modifica lógica de curse para creditos Origen SECA agregando obtención y envío de tabla de desarrollo generada en SECA y no utilizando la lógica de Mónaco de cálculo de tabla de desarrollo | S | N |
| 2 | Monaco MACA | Nuevo método de recepción de negocios origen SECA para implementación de lógica especial de tabla de desarrollo | S | N |
| 3 | Servicio Migración Seca-Monaco | Se agregan nuevas funciones para envío de nuevos datos durante inyeccion | S | N |
| 4 |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Errores o impedimento durante Curse de un crédito origen SECA | Rollback |
| 2 | Error en la inyeccion de un crédito SECA en Monaco | Rollback |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 01:30 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 02:00 |
| Tiempo para vuelta atrás: | 03:00 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Se deberá revertir lógica de backend implementada en MVC y MACA, revertir nuevos cambios aplicados en base de datos y volver a la versión respaldada del servicio de migración SECA-Monaco

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Nayp Marambio |
| Fecha aprobación:-- | 28-04-2026 |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X___

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 04-04-2026 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa