FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Seguridad TI y Ciberseguridad |  |
| Nombre iniciativa: | Cambio en GPO default de Dominio en TBD |  |
| Nombre responsable: | Mauricio Guerra |  |
| Correo electrónico: | Mauricio.guerra@tbd.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _X__ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 29-04-2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se implementarán 3 nuevas GPO, sin modificar la GPO actual, se realizarán pruebas y una vez estas sean satisfactorias, se eliminan las cuentas definidas en la GPO default (que está en la OU raíz) dejando las Nuevas GPO. Se definirá una GPO para que apliquen a los servidores de cada ambiente: Servidores de Desarrollo, Servidores de QA y Servidores de Producción. Estas GPO se definirán en la OU Estas GPO especificarán un grupo de seguridad que contendrá todas las cuentas de servicio que se autorizarán para levantar servicios en los servidores. El listado de cuentas de servicios a agregar al grupo “GG_LogonAsService_DEV”: srv_netw_adm El listado de cuentas de servicios a agregar al grupo “GG_LogonAsService_QA”: srv_netw_adm El listado de cuentas de servicios a agregar al grupo “GG_LogonAsService_PROD” pruebas.core; pruebas.core@bancotanner.cl. usr_datafactory; usr_datafactory@bancotanner.cl. srv_monitoreo; srv_monitoreo@bancotanner.cl. us_agtcluster; us_agtcluster@bancotanner.cl. srv_cnoagtcluster; srv_cnoagtcluster@bancotanner.cl. compliance.app; compliance.app@bancotanner.cl. compliance.sql; compliance.sql@bancotanner.cl. srv_mecem_clinstall; srv_mecem_clinstall@bancotanner.cl. srv_mecm_sqlreport; srv_mecm_sqlreport@bancotanner.cl. srv_mecm_sqlservices; srv_mecm_sqlservices@bancotanner.cl. admin.chk; admin.chk@bancotanner.cl. usr_riesgofinanciero; usr_riesgofinanciero@bancotanner.cl. vmware_service; vmware_service@bancotanner.cl. vmware_backup; vmware_backup@bancotanner.cl. usr_dolarspot; usr_dolarspot@bancotanner.cl. ztna; ztna@bancotanner.cl. monitor.plus; monitor.plus@bancotanner.cl. srv_datatec_prod; srv_datatec_prod@bancotanner.cl. srv_prod_bd; srv_prod_bd@bancotanner.cl. srv_netw_adm; srv_netw_adm@bancotanner.cl. usr_srv-normativo-D; usr_srv-normativo-D@tbd.cl. rpa_ratificacion; rpa_ratificacion@tbd.cl. gestionzendesk_tbd; gestionzendesk_tbd@tbd.cl. srv_normativos; srv_normativos@tbd.cl. usrsftpcomexprod; usrsftpcomexprod@tbd.cl. Una vez aplicado el cambio definitivo, se debe forzar la aplicación de la nueva política en cada OU que corresponda.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Se debe modificar la GPO por defecto del dominio de TBD, esta tiene definida solo 2 cuentas con permiso para funcionar como servicio. Se deben implementar 3 nuevas GPO, una para ambientes de QA, otra para DEV y una para producción, cada uno definiendo las cuentas con permiso para correr como servicio en cada OU, esto permite segmentar cuentas de servicio en los 3 ambientes impidiendo que una cuenta de QA pueda ingresar en PROD, además de permitir el tracking de las cuentas en cada ambiente

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | _x___ |  |
|  | Normal | ____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ____ Base de datos | ___ Sistema operativo |
| ____ Hardware | ___ Software instalado | __x__ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |
| IMPACTO EN PERSONAL |  |  |
| Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales: |  |  |
| NO |  |  |

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | GPO default de TBD |  | S |  |
| 2 | Servicios definidos en servidores |  | S |  |
| 3 |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Que los servicios corriendo con cuentas de dominio para servicios dejen de funcionar al reinicio de maquina | Se agregaron todas las cuentas a la política aplicable a la OU de productivo |
| 2 | Si existe algún servicio configurado con cuenta local, en lugar de alguna de las cuentas establecidas en los grupos, el servicio podría detenerse | Se hizo un levantamiento respecto de las cuentas usadas para configurar los servicios. |
| 3 |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 1 hrs. |
| Tiempo para validación área que solicita: | 1 hrs. |
| Tiempo para vuelta atrás: | 2 hrs. |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | N/A |  |  |
| Disco (GB) | N/A |  |  |
| CPU (%) | N/A |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | N/A |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | N/A |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual |  | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | N/A |  |  |  |
| Disco (GB) | N/A |  |  |  |
| CPU (%) | N/A |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | N/A |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | N/A |  |  |  |
| APROBACIÓN DE QA |  |  |  |  |
| Nombre responsable QA: |  | N/A |  |  |
| Fecha aprobación: |  | N/A |  |  |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | N/A |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) | N/A |  |  |  |  |  |
| CPU (%) | N/A |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | N/A |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | N/A |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO __X__

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 04.05.2026 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: xx-01-2024