FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Redes y Comunicación |  |
| Nombre iniciativa: | Migración Firewall TBD en Site Panamericana |  |
| Nombre responsable: | Hernan Chacon |  |
| Correo electrónico: | Hernan.chacon@tbd.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: X |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 04-04-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

El Presente documento describe La Migración de Firewall TBD del site Panamericana: Esto quiere decir que se desconectaran de la red los firewall checkpoint y solo quedaran los nuevos equipos de Palo Alto, lo cual contempla una particion como Perimetro y una particion logica como FW interno. 1. Desconexión de Firewall Checkpoint TBD 2. validación de Rutas en Firewall Palo Alto 3. DRP parcial para validar el site secundario con el Firewall Palo Alto 4. validación áreas técnicas (Infra, Operaciones, Redes, Ciber seguridad) 5. validación de aplicaciones de Negocio 6. Rollback DRP parcial (Site panamericana queda como secundario con Firewall Palo Alto) 7. Validación áreas técnicas (Infra, Operaciones, Redes, Ciber seguridad) 8. Validación de aplicaciones de Negocio La migración se realiza con los proveedores de Palo Alto, Comunicaciones, Firewall CheckPoint y Balanceadores.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Renovación tecnología de infraestructura de Firewall Checkpoint a Firewall Palo alto. Actualmente los equipos se encuentran sin soporte ni licencia vigentes.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| _X_ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| __X_ Hardware | ____ Software instalado | __X_ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

Solo personal al momento de la actividad para validar servicios - Redes - Operaciones - Infraestructura - Ciberseguridad - Negocio - Riesgo

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
|  | N/A | N/A | N/A | N/A |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
|  | N/A | N/A |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 6 hrs |
| Tiempo para validación área que solicita: | 45 min |
| Tiempo para vuelta atrás: | 60 min |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Levantar Interfaces bajar conexiones por el lado del Site de Panamericana

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | N/A |
| Fecha aprobación: | N/A |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 09-05-2026 | Hora: | 12:00 (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: 04-05-2026