FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Redes y Comunicación |  |
| Nombre iniciativa: | Migración VPN NEOSOFT y CYC |  |
| Nombre responsable: | Hernan Chacon |  |
| Correo electrónico: | Hernan.chacon@tbd.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: X |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 04-05-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

El Presente documento describe La Migración de VPN Site to Site de NEOSOFT y CYC desde el firewall Checkpoint en el site de LIDICE: VPN NEOSOFT 04/05/2026 18hrs Configurar la vpn el Firewall de Palo alto. Baja la conexión en el Firewall checkpoint Validar Conexión con La VPN con el Firewall Palo Alto Validar rutas Validar servicios VPN CYC 05/05/2026 21Hrs Configurar la vpn el Firewall de Palo alto. Baja la conexión en el Firewall checkpoint Validar Conexión con La VPN con el Firewall Palo Alto Validar rutas Valiar servicios

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Pasos previos para la renovación tecnología de infraestructura de Firewall Checkpoint a Firewall Palo alto. Esto es necesario para la migración e Firewall en el site e LIDICE

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| _X_ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ___ Hardware | ____ Software instalado | ___ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

Solo personal al momento de la actividad para validar servicios - Redes - Negocio - Neosoft - CyC

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
|  | N/A | N/A | N/A | N/A |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
|  | N/A | N/A |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 2 hrs |
| Tiempo para validación área que solicita: | 45 min |
| Tiempo para vuelta atrás: | 2:45 Hrs |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Volver atras lo cambios de la VPN a Checkpoint Cambio de IP publica a Checkpoint Eliminar rutas

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | N/A |
| Fecha aprobación: | N/A |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 04-05-2026 | Hora: | 18:00 (Formato 24H) |
| Fecha | 05-05-2026 | Hora: | 21:00 (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: 04-05-2026