FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Infraestructura |  |
| Nombre iniciativa: | Mitigación Vulnerabilidad VXrail clúster base datos Pasivo y Activo |  |
| Nombre responsable: | Marcelo Mora |  |
| Correo electrónico: | Marcelo.mora@TDB.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: __X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 04-05-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

- Actualización de infraestructura virtual hiperconvergente VxRAIL. Actividad sólo conlleva indisponibilidad administrativa durante actualización de vCenter Clúster a realizar upgrade: clúster Pasivo y clúster DB activo Versión Actual: 7.0.532 Versión Nueva: 7.0.550 (corrige vulnerabilidades) Caso DELL EMC: 225529150 y 225529262 Cabe destacar que este proceso es realizado por Dell en conjunto personal de Infraestructura Tanner

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

- Mitigar vulnerabilidades 1874 y otras en los 6 nodos del clúster actual

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

NO

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Ninguno |  |  | N |
| 2 |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Plataforma VXrail no funciona después de la actualización. | Realizar rollback a versión anterior |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 7 horas |
| Tiempo para validación área que solicita: |  |
| Tiempo para vuelta atrás: | 2 horas |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Ejecutar RollBack a plataforma a snapshot de versión anterior de MV de administración

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: |  |
| Fecha aprobación: | dd-mm-aaaa |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 07 – mayo clúster pasivo DB | Hora: | 09:30 |
| Fecha | 12 mayo clúster activo DB | Hora: | 10:30 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa