FORMULARIO PRESENTACIÓN A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Operaciones TI |  |
| Nombre iniciativa: | Plan de actualización AKS TBD-TSF |  |
| Nombre responsable: | Eduardo Ferrer |  |
| Correo electrónico: | eduardoferrer.ext@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _x__ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 08-05-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Plan de actualización AKS TBD-TSF Actualmente los clústeres AKS de TBD y TSF se encuentran en versiones que están quedando fuera de estándar de soporte, lo que incrementa el riesgo operativo por posibles vulnerabilidades, fallas de estabilidad e incompatibilidades con futuras implementaciones. Se propone una actualización controlada en ventana fuera de horario, iniciando por el clúster de Banco. La continuidad hacia TSF estará condicionada a la validación completa de estabilidad técnica y funcional del primer entorno. El plan incorpora controles críticos: respaldos validados, actualización progresiva por versiones, validaciones técnicas, validación con usuarios de negocio y un clúster de contingencia disponible con capacidad de asumir la operación mediante redirección de tráfico a través de DNS previamente preparado, lo que permite una recuperación rápida ante incidentes. Ante incidentes, se detendrá el proceso de actualización y se evaluará el impacto, priorizando la continuidad operacional mediante la estabilización del entorno o la activación del clúster de contingencia si es necesario. El cambio se ejecutará fuera de horario operativo, no requiere notificación a la CMF y contempla monitoreo intensivo posterior para asegurar la estabilidad de los servicios. Cambio propuesto: Actualizar los AKS de TBD y TSF a las últimas versiones disponibles. A nivel de Seguridad: No aplica

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Se debe implementar este cambio para mantener los clústeres AKS dentro de versiones soportadas por la plataforma, reduciendo riesgos de vulnerabilidades, fallas operativas e incompatibilidades futuras. La actualización permite asegurar la continuidad del servicio, mantener estándares de seguridad y garantizar la estabilidad de las aplicaciones que dependen de esta infraestructura.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X___ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ____ Base de datos | __X__ Sistema operativo |
| ____ Hardware | ____ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

NO

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicios | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Todos los aplicativos que dependan del AKS | Existen aplicativos y elementos de aplicativos que dependen del AKS. | SI | NO |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Posibles interrupciones o degradación temporal de servicios después de la actualización. | AKS Contingencia |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 04:00 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 01:00 |
| Tiempo para vuelta atrás: | No existe, se aplica contingencia (04:00 h) |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Activar y habilitar AKS Contingencia

| ESTIMACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | No Aplica |  |  |
| Disco (GB) | No Aplica |  |  |
| CPU (%) | No Aplica |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica |  |  |

| ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | No Aplica |  |  |
| Disco (GB) | No Aplica |  |  |
| CPU (%) | No Aplica |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable UAT: | Ariana Infante |
| Fecha aprobación: | 06-05-2026 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| CPU (%) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No Aplica |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No Aplica |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI __       NO _X_

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 15-05-2026 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa