FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | TBD Empresas |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-TBD-186 Cambios InfoAnywhere TBD |  |
| Nombre responsable: | Gaspar Pino |  |
| Correo electrónico: | Gaspar.pino@tbd.cl |  |
| Id RFC: | TBD-186 |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: __ NO: _X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | Actual: 08-05-2026 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Implementación en producción de los cambios de configuración en InfoAnywhere para Banco (TBD), asociados a la habilitación de la nueva integración con Experian. El cambio considera: - Creación y/o asignación en perfiles de los nuevos productos Experian en InfoAnywhere. - Actualización de homologación de códigos antiguos a nuevos para los 8 productos en alcance. - Asignación de los nuevos códigos a los perfiles/usuarios operativos de Banco. - Desasignación y marcación como no vigentes de los productos antiguos. - Validación funcional posterior al cambio mediante consultas controladas. Los códigos que se cambian con estos parches son los siguientes:

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Este cambio es necesario para dejar operativa en Banco (TBD) la nueva versión de productos Experian dentro de InfoAnywhere, utilizando los códigos y glosas homologados entregados por Tecnológica. Sin esta implementación, los usuarios y flujos asociados continuarían apuntando a productos antiguos, lo que podría generar fallas de consulta, inconsistencias funcionales y mensajes de error en bitácoras. El cambio permite alinear la configuración de InfoAnywhere con el desarrollo ya entregado, habilitar la continuidad operacional y preparar la certificación/validación de las consultas en el nuevo esquema.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | ____ |  |
|  | Normal | __x__ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | __ Base de datos | ___ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _x_ Software instalado | ___ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ___ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": | NO |  |
| IMPACTO EN PERSONAL |  |  |
| Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales: |  |  |
| No se requieren actividades manuales adicionales de forma permanente. Solo validación operativa posterior al cambio. |  |  |

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante Nueva OT que corrige (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | InfoAnywhere Banco TBD | Administración y consulta de productos Experian para Banco Empresas. | S | S |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Error en la asignación de perfiles o en la homologación de códigos, provocando consultas incorrectas o indisponibilidad de productos Experian. | Respaldar configuración actual, ejecutar checklist previo con tabla de homologación, aplicar cambio en ventana controlada y validar inmediatamente cada producto crítico. |
| 2 | Mantener productos antiguos activos o no vigentes incorrectamente, generando errores en bitácoras o confusión operativa. | Desasignar productos antiguos de los perfiles impactados, marcarlos como no vigentes y monitorear bitácoras y comportamiento post cambio. |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (00:00 hrs) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:30 min |
| Tiempo para validación área que solicita: | 00:30 min |
| Tiempo para vuelta atrás: | 00:60 min |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

1. Respaldar previamente la configuración vigente de perfiles y productos de InfoAnywhere Banco. 2. En caso de falla, revertir la asignación de los nuevos productos/códigos en los perfiles afectados. 3. Reactivar temporalmente la configuración anterior, incluyendo los códigos/productos previos que estaban operativos. 4. Validar la reversa mediante una consulta controlada. 5. Si persiste la incidencia, escalar a Tecnológica y mantener la configuración anterior hasta su resolución.

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | No aplica |  |  |
| Disco (GB) | No aplica |  |  |
| CPU (%) | No aplica |  |  |
| Tráfico red (Kbps) | No aplica |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | No aplica |  |  |

| ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO ESPERADO -> N/A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) | N/A |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| APROBACIÓN DE QA / UAT |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA/UAT | Pruebas QA/ UAT se harán después que se aplique el parche. |
| Fecha aprobación: | Pendiente validación posterior a implementación |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Disco (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CPU (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tráfico red (Kbps) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TPH (Trxs por hora) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 11/05/2026 | Hora: | Por definir |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: