7

FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Infraestructura |  |
| Nombre iniciativa: | Upgrade VxRail para mitigación de vulnerabilidad |  |
| Nombre responsable: | Marcelo Mora |  |
| Correo electrónico: | marcelo.mora@tbd.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _X_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 15-05-2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se requiere realizar upgrade de la plataforma que incluye todos los componentes, entre los cuales están los nodos: - ESXi, - vCenter - VxRail Manager A continuación, se detallan las versiones actuales y a qué versiones se llegará luego del upgrade. Versión de los componentes actualmente (los 3 ambientes cuentan con las mismas versiones de componentes): - vCenter: vCenter Server 7.0.532 - ESXi: VMware ESXi 7.0.532 - VxRail Manager: 7.0.532 Versión de los componentes que se instalarán - vCenter: 7.0.550 - ESXi: 7.0.550 - VxRail Manager: 7.0.550 Se genera caso en DELL EMC mediante el ticket: 225529150 y 225529262

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

La actividad de Upgrade será realizada principalmente para corregir las siguientes vulnerabilidades DC1874 encontradas que afectan la plataforma: CVE-2025-41236 y CVE-2025-41237 (Severidad 9.3/10): Se han identificado vulnerabilidades de desbordamiento de enteros (integer-overflow) en el adaptador de red virtual VMXNET3 en VMware ESXi, que afectan a las versiones de VxRail 7.0.532 a 7.0.547. Un atacante local con privilegios administrativos podría ejecutar código en el host. Vulnerabilidades en vCenter (Impacto Alto): Se han detectado fallos en vCenter y NSX (incluyendo inyección de encabezados, enumeración de usuarios y escalada de privilegios) con puntuaciones CVSS entre 7.5 y 8.5. Vulnerabilidad de VNC (Servidor VNC no requiere autenticación): Análisis de seguridad han señalado que el servidor VNC remoto en algunos entornos VxRail podría no solicitar autenticación, representando un riesgo.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) |  | _____ |  |  |
|  | Alto |  | ___X__ |  |  |
|  | Normal |  | ____ |  |  |
|  | Bajo |  | _____ |  |  |
| TIPO DE CAMBIO |  |  |  |  |  |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |  |  |  |
| ____ La red |  | ____ Base de datos |  | ____ Sistema operativo |  |
| ___ Hardware |  | __X__ Software instalado |  | ____ Seguridad |  |
| ____ Otro |  | ____ Programar Interrupción |  | ____ Procedimientos |  |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |  |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

NO

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | Administración vCenter | Pérdida de gestión sobre máquinas virtuales durante proceso de actualización de los vCenter Server. | S | N |
| 2 |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Error durante el upgrade | La realización de esta actividad se realizará junto al soporte de Dell, por lo tanto, en caso de surgir algún problema, se contará con el apoyo del soporte. |
| 2 |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 7 horas |
| Tiempo para validación área que solicita: |  |
| Tiempo para vuelta atrás: | Hasta 2 horas |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Rollback de actualización de VxRAIL Manager (retomar snapshot) Rollback de actualización de firmware nodos VxRAIL

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: |  |
| Fecha aprobación: | dd-mm-aaaa |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vCenter Stretched Cluster (Aplicativos) | 20-05-2026 | Hora: | 10:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa