FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Empresas |  |
| Nombre iniciativa: | Cambio en el ingreso y pagos de operaciones Confirming |  |
| Nombre responsable: | PO: Mario Friz / PM: Gaspar Pino / TL: Rainer León |  |
| Correo electrónico: | rainer.leon@tanner.cl / gaspar.pino@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _x_ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  |  |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Las siguientes iniciativas fueron implementadas en TSF: - GCTI-253/ Cambio de código de productos - GCTI-204/ Cambio en el Ingreso de operación Además se modificó la siguiente funcionalidad para Banco: - Pago y Valorización: El pago y la valorización de documentos tipo Confirming se modificará para que dichas funcionalidades se realicen en los módulos Pago Clientes y Valorización Clientes respectivamente.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Esta migración es de gran importancia para el negocio ya que significa poder homologar los productos Confirming de TSF y Banco.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ___ La red | _x__ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | _X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Problemas en la ejecución de la aplicación | Se revisarán las configuraciones del ambiente. |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:30 |
| Tiempo para validación área que solicita: | 2 días hábiles. |
| Tiempo para vuelta atrás: | 00:30 |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

En caso de no solucionar mediante las medidas de mitigación se realizará el rollback descrito en el documento PAP.

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Eva Mellado |
| Fecha aprobación: | 24/03/2025 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO _X_____

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 14-04-2025 | Hora: | 10:00 (Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa