FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-237 – API Vectores Experian |  |
| Nombre responsable: | Nelson Ortiz |  |
| Correo electrónico: | nelson.ortiz@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: ___ NO: _X__ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | dd-mm-aaaa |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se agrega una nueva integración con servicio externo de Experian en api-vectores-experian para obtener variables de vector en línea y además poder mantener una persistencia actualizada de estos vectores en nuestra base de datos.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Se requiere consumir la API de Experian la cual retorna los vectores necesarios para la evaluación de riesgo del motor.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | ___X__ |  |
|  | Alto | _____ |  |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ___X_ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | __X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": |  |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

No se tiene programados actividades manuales posterior al cambio

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | tanner-automotriz-vectores-experian | Se deshabilitará la obtención de variables de vector para evaluación. | S | N |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Que no se puedan realizar evaluaciones automáticas por el motor de riesgo MONACO y AMICAR | Ejecutar proceso de rollback especificado en el formulario PAP y realizar las validaciones correspondientes |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 00:45 min |
| Tiempo para validación área que solicita: | 01:00 hr |
| Tiempo para vuelta atrás: | 01:45 hr |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Ejecución del rollack del aplicativo y cambios de la base de datos, posterior a eso realizar las pruebas de no afectación, volviendo a ejecutar las pruebas de usuario (Evaluaciones MONACO y AMICAR)

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 400Mi | 0Mi | 400Mi |
| Disco (GB) | n/a | 0m | n/a |
| CPU (%) | 150m | 0m | 150m |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Alejandro Castillo |
| Fecha aprobación: | 17-04-2025 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

NO SE REALIZARON PRUEBAS DE CARGA

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ______

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 19-05-2024 | Hora: | 21:00(Formato 24H) |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa