FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz TSF |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-246 - 622 - Actualización Logos y Textos Imagen Corporativa Automotriz - Entregable 2 |  |
| Nombre responsable: | Edgar Tagle (PM) y Joselyn Bolton (PO) |  |
| Correo electrónico: | Edgartagle.ext@tanner.cl joselyn.bolton@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: _X__ NO: ___ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 28-03-2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se modifican los logos y textos legales de los documentos de MÓNACO. - Informe Decreto 53. - Informativo Avalista. - Informe Solvencia. - Medios de Pago. - Carta Mandato. - Detalle de Bien. - Seguro de desgravamen. - Seguro hospitalización. - Seguro robo contenido. - Seguro cesantía. - Asistencia legales. - Seguro básico vehicular. - Multi asistencia. - Documento simulación - Carta aceptación cesantía. - Documento cotización. - Certificado de pago total. - Certificado de crédito vigente. - Folleto informativo. - Carta mandato sucursales. - Carta aprobación. - Gastos de cobranza. - Carta mandato especial.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

A raíz de la salida del banco, es necesario modificar algunos documentos que presentan el logo Tanner y/o la palabra Tanner en Automotriz a solicitud del área fiscal de la empresa.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X__ | Normativo |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | __X__ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | ____ Software instalado | ____ Seguridad |
| __X__ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": | AKS5 MongoDB |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

NO

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 | monaco1-middleware-api generate-documents-api | Se deshabilitará la generación de documentos de Mónaco. | S | N |
| 2 | automotive-maintenance-backoffice-api | Se deshabilitarán los servicios del backoffice automotriz | S | N |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Los documentos modificados se generen con errores | Aplicar Rollback indicado en el documento de PAP. |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 40 min |
| Tiempo para validación área que solicita: | 120 min |
| Tiempo para vuelta atrás: | 160 min |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Reestablecer los pipelines indicados en el documento de PAP. Aplicar rollback en la BD como se indica en el Formulario de PAP.

documents-monaco1-middleware

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 150m | 0mb | 150m |
| Disco (GB) | n/a | 0mb | n/a |
| CPU (%) | 400m | 0mi | 400m |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  |  |

documents-generate

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 150m | 0mb | 150m |
| Disco (GB) | n/a | 0mb | n/a |
| CPU (%) | 400m | 0mi | 400m |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  |  |

automotive-maintenance-backoffice-api

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) | 250m | 0mb | 250m |
| Disco (GB) | n/a | 0mb | n/a |
| CPU (%) | 350m | 0mi | 350m |
| Tráfico red (Kbps) | Dato no entregado |  |  |
| TPH (Trxs por hora) | Dato no entregado |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | Nayp Marambio y Sebastián Vidal |
| Fecha aprobación: | 21/03/2025 |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ___X___

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 19-05-2025 | Hora: | 21:00 |

SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa