FORMULARIO PRESENTACION A CAB

| IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área iniciativa | Automotriz TSF |  |
| Nombre iniciativa: | GCTI-328 – FIX documentos SECA |  |
| Nombre responsable: | Edgar Tagle (PM) y Joselyn Bolton (PO) |  |
| Correo electrónico: | Edgartagle.ext@tanner.cl joselyn.bolton@tanner.cl |  |
| Id RFC: |  |  |
| ¿Se ha presentado una propuesta para este cambio en una fecha anterior? |  | SI: _X__ NO: ___ |
| Fecha de la última presentación (actual) |  | 14-03-2025 |

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Detallar el cambio propuesto:

Se modifican los logos y textos legales de los documentos de SECA. Se debe arreglar el pagaré porque no despliega información de avales en forma correcta. Mandato especial, porque tiene un texto legal incorrecto.

MOTIVO DE IMPLANTACIÓN

Explique por qué se debe implementar el cambio:

Los documentos están siendo detenidos para el curse de los créditos respectivos.

| PRIORIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prioridad: | Muy Alto (Emergencia) | _____ |  |
|  | Alto | __X___ | Normativo |
|  | Normal | _____ |  |
|  | Bajo | _____ |  |

| TIPO DE CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicar el o los elementos que serán afectados por el cambio: |  |  |
| ____ La red | ____ Base de datos | ____ Sistema operativo |
| ____ Hardware | __X__ Software instalado | ____ Seguridad |
| ____ Otro | ____ Programar Interrupción | ____ Procedimientos |
| Descripción del tipo de cambio "Otro": | VM (SECA) |  |

IMPACTO EN PERSONAL

Describir si posterior al cambio se requerirá de forma permanente actividades manuales adicionales:

NO

| IDENTIFICAR QUÉ SERVICIOS SE VERÁN IMPACTADOS CON EL CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Servicio | Descripción | Durante (S/N) | Después (S/N) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| RIESGOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Indicar los riesgos de la implementación | Medidas de mitigación |
| 1 | Los reportes modificados se generen con errores | Restablecer archivo respaldado |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

| TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapa de la implementación del cambio |  | Tiempo requerido: (hh:mm) |
| Tiempo para ejecución del cambio: | 40 min |  |
| Tiempo para validación área que solicita: | 120 min |  |
| Tiempo para vuelta atrás: | 160 min |  |

ESTRATEGIA VUELTA ATRÁS

Delinear una estrategia de rollback en caso de falla:

Restablecer los archivos .rpt respaldados antes del cambio

| ESTIMACION DE RECURSOS NECESARIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Incremento esperado: | Disponibilidad actual: |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| ESTIMACION DE CRECIMIENTO ESPERADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Requerido actual | Crecimiento en 3 meses | Crecimiento en 6 meses |
| Memoria (GB) |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |

| APROBACIÓN DE QA |  |
| --- | --- |
| Nombre responsable QA: | N/A |
| Fecha aprobación: | N/A |

| PRUEBAS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Servidor de ejecución: | Sin software | Con software en ejecución | Carga 10 trxs paralelas | Carga 100 trxs paralelas | Carga 1000 trxs paralelas |
| Memoria (GB) |  |  |  |  |  |  |
| Disco (GB) |  |  |  |  |  |  |
| CPU (%) |  |  |  |  |  |  |
| Tráfico red (Kbps) |  |  |  |  |  |  |
| TPH (Trxs por hora) |  |  |  |  |  |  |

Se adjunta evidencia de las pruebas de carga:  SI _____       NO ___X___

| FECHA PROPUESTA POR EL NEGOCIO PARA REALIZAR CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 19-05-2025 | Hora: | 21:00 |

# SECCIÓN DE USO EXCLUSIVO CAB

OBSERVACIONES

Nivel de riesgo asignado:

Alto:  _____

Medio: _____

Bajo:  _____

CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes presentados, la argumentación realizada y el nivel de riesgo asignado, el comité asesor de cambios (CAB) considera que el paso a producción solicitado debe ser RECHAZADO/APROBADO.

Fecha: dd-mm-aaaa